DODATEK č. 3                                                      ke Smlouvě o dílo ze dne 17.7.2018

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 			Rehabilitační ústav Hrabyně

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dne

25. listopadu 1990, č.j. OP-054-25.11.90, rozhodnutím ministra zdravotnictví

Sídlo: 				Hrabyně č. p. 204, 747 67 Hrabyně

IČ: 				006 01 233

DIČ: 				CZ00601233

Bankovní ústav: 		XXXX

Číslo účtu: 			XXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	 MUDr. Verner Borunský , ředitel

Tel.: 		 XXXX

E-mail: 		 XXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: XXXX

Mobil.: 		 XXXX

E-mail: 		 XXXX

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 			STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Sídlo				Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14148

IČ:	      			64617874

DIČ:	    			CZ64617874

Bankovní ústav: 		XXXX

Číslo účtu: 			XXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  XXXX

Tel.:		XXXX

E-mail: 		XXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: XXXX

Tel.: 		  XXXX

E-mail: 		  XXXX

Sídlo: 		Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava

(dále jen „Zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 3 se mění ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17.7.2018 na akci „RÚ Hrabyně - nástavba nového oddělení nad oddělením L6A“ následovně:

- Předmět díla

  - Rozsah předmětu díla se mění a upravuje dle Změnových listů č. 10 až 11, viz příloha v tomto dodatku. V těchto změnových listech je uveden přesný popis důvodů a okolností vedoucích ke změně sjednané ceny.

- Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny

  - Na základě změnových listů č. 10 až 11 se cena díla v souladu s čl. 6.6. Smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena vč. DPH dle SoD ve znění dodatku č. 1 a č. 2	42 409 113,12 Kč vč. DPH

Cena změnového listu č. 10				     744 531,78 Kč vč. DPH

Cena změnového listu č. 11				     - 36 965,50 Kč vč. DPH

CELKOVÁ CENA DÍLA				43 116 679,40 Kč vč. DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17.7.2018 na akci „RÚ Hrabyně - nástavba nového oddělení nad oddělením L6A“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 a č. 2 novou smlouvu o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně výhodných podmínek.

Tento nový dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jeho zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Přílohy dodatku č. 3:

Příloha č. 1 – souhrnný rozpočet

Příloha č. 2 – změnový list 10 – 11

V Hrabyni, dne 28.8.2019

Za Objednatele:	   Za Zhotovitele:

…………………………………………………….                            ………………………………………….

MUDr. Verner Borunský                                                             XXXX

ředitel