Číslo smlouvy objednatele: 06EU-002685

Číslo smlouvy zhotovitele:	1-0317-00/10

Financování:	532 151 0007.9259.2149

Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

„I/22 Nalžovské Hory — průtah, aktualizace dokumentace DŮR”

1.

Úvodní ustanovení Smluvní strany

| Objednatel: | Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 Zastoupené: Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň, Hřímalého 37, 301 OO Plzeň Telefon: 377 333 705 Fax: 377 422 61 bankovní spojení: Komerční banka Praha číslo účtu: 51-1422200277/0100 IČO: 659 93 390 DIČ: CZ659 93 390 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | VPÚ DECO PRAHA a.s. |

Podbabská 1014/20, 160 OO Praha 6 zastoupený: Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva Ing. Martin Vejsada, místopředseda představenstva

Ing. Markéta Miková, člen představenstva Telefon: 220 188 301 Fax:

bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu:	2689681 /0300 IČO:	60193280 DIČ:	CZ60193280 ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva Ing. Martin Vejsada, místopředseda představenstva ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Vít Havlíček

11.

Předmět díla

Předmětem zakázky je aktualizace dokumentace DŮR, v rámci přípravy stavby I/22 Nalžovské Hory - průtah. Předpokládaný rozsah prací je průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkresy (přehledná koordinační situace, zákres do katastrální mapy), výkresová dokumentace (podélný profil, vzorové příčné řezy, opěrná zeď na silnici I/22, stavební úpravy objektu sýpky, staveniště a organizace výstavby), dokladová část (projednání na technických radách s rozhodujícím orgány státní správy), související dokumentace (záborový elaborát, dotisky neměnných příloh). Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 a č. 62/2013. projektová dokumentace bude předána:

8x v tištěné podobě + 8x na CD

- Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována zejména v souladu s:

  - Obchodními podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací MD ČR - Odbor pozemních komunikací č.j. 636/03-120-RS/I ze dne 19. 12. 2003 s účinností od 1.I. 2004, v aktuálním znění

  - Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb PK (TKP D), MD — OPK, č.j. 475/105-120-RS/I ze dne 29. 8. 2005 s účinností od 1. 10. 2005, v aktuálním znění

  - Příkazem generálního ředitele ŘSD ČR č. IO — Členění a rozsah dokumentace stavby PDPS (pro výběrové řízení zhotovitele stavby)  oborovým třídníkem stavebních konstrukcí a prací staveb PK schváleným MD-OI č.j.

1125/07-910-1PK/1 ze dne 17. 12. 2007 s účinností od 1.1.2008  vzorovými listy schválenými MD ČR, platnými TP a technickými normami ČSN

- Jakékoliv změny oproti sjednanému druhu, rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných právních předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek, neležících na straně zhotovitele, budou předmětem dodatků k této smlouvě.

V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

111.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu:

do:	30. 06. 2016

IV.

Cena za dílo

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu stanovenou v souladu se zákonem č. 526/1990. Sb., která je nejvýše přípustná a činí: cena projektové dokumentace:

  - Cena bez DPH			=    225 000,00 Kč

  - DPH					=      47 250,00 Kč

  - Celková cena celkem		=    272 250,00  Kč

2. V ceně za dílo je zahrnutý počet požadovaných pare kompletní dokumentace podle článku II. této smlouvy.

Způsob a místo předání

1. Kompletní dílo bude osobně nebo poštou předáno pověřenému zástupci objednatele a to v rozsahu a termínu dohodnuté touto smlouvou.

2.	Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.

VI.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem po splnění předmětu smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktura je objednatelem splatná ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele.

VII.

Smluvní pokuty a záruční lhůta

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení, maximálně však 25 % z ceny díla.

- Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

- V případě, že zhotovitel předá dílo s vadami, zjištěnými při převzetí, nebo při jeho následné prohlídce, uskutečněné však nejdéle do jednoho měsíce od okamžiku převzetí předmětu díla, nebo dílo neúplné, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den od předání díla až do odstranění vad díla nebo do jeho zkompletování.

- Za vady díla, které nebylo možno zjistit při převzetí díla, nebo při prohlídce po jeho předání, tedy tzv. skryté vady, odpovídá zhotovitel do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí.

- Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruční lhůty odstranit na své náklady veškeré tzv. skryté vady díla ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění skrytých vad díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení po uplynutí této lhůty 14ti dnů do dne odstranění těchto skrytých vad.

MII.

Další ujednání

- Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.

- Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu a inženýrské činnosti.

IX.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.

- Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.

- Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

- Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž smluvní strana — objednatelobdrží dva výtisky a smluvní strana — zhotovitel obdrží dva výtisky.

- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

- Tato smlouva má celkem 4 strany.

- Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Nedílnou součástí smlouvy je cenová kalkulace zhotovitele.

V Plzni dne  01-04-2016                                               V Praze dne 31. 3. 2016