Spisový znak:            56.2

## Skartační znak/lhůta:  V/10

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

## na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

| Číslo SOD zhotovitele: 100-010-19 | Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/000205/2019/Vak |
| --- | --- |
| A Název akce: L10 – lávka pro pěší přes řeku Bystřici ke Kaštanové ulici | Org: 5964 |

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc |
| --- | --- |
| též „příkazce“ | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |
|  | Zástupci objednatele |
|  | - ve věcech smluvních: |
|  | JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora SMOl |
|  | tel.: e- mail: |
|  | - kontaktní osoba ve věcech technických: |
|  | tel. e-mail: |
|  | tel.: |  | e- mail: |
|  | tel: e-mail: |
|  | Bankovní spojení: |
|  | číslo výdajového účtu: |

| 2. Zhotovitel: | Stráský, Hustý a partneři s.r.o. |
| --- | --- |
| též „příkazník“ | se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno |
| IČ: 18827527 | DIČ: CZ18827527 |  |
| zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558 |
| Zastoupena: Ing. Iljou Hustým, jednatel |  |
| Zástupci zhotovitele |  |
| - ve věcech smluvních: |
| tel.: |  | e-mail |
| - ve věcech technických: |
| Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby č. autorizace ) |
| tel.: |  | e-mail: |
| Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace ) |
| tel.: |  | e-mail: |
| Bankovní spojení: |
| č. účtu: |

##### II.

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č. 2 posun termínu odevzdání dokladové části a podání žádosti o územní rozhodnutí z důvodu zdlouhavého projednání podmínek přeložky větve nízkotlakého plynovodního potrubí ve správě společnosti GasNet, s.r.o.

VI.  Termín plnění

# VI.

# Termín plnění

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku V. takto:

a)  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR          do 30. 11. 2019 (splněno)

b)  Dokladová část a podání žádosti o územní rozhodnutí          do 30. 5. 2020

c)  Projektová dokumentace DSP vč. dokladové části

a podání žádosti o stavební povolení                              do 150 dní od podání žádosti o územní rozhodnutí

d)  Projektová dokumentace DPS vč. soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr                     do  150 dní od podání žádosti o územní rozhodnutí

Ostatní ujednání uvedená v uzavřené SOD nejsou tímto dodatkem č.1 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

| V Olomouci dne: | V dne: |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | Ing. Ilja Hustý jednatel Stráský, Hustý a partneři s.r.o. |