Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  č. D/00141/20

uzavřené dle ust. § 2586  a následujících ustanoveních  zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Pardubice

se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: 	KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 		326561/0100

kontaktní osoba: Ing. Miroslav Čada, vedoucí Odboru rozvoje a strategie MmP

tel: +420 466 859 479, e-mail: miroslav.cada@mmp.cz

(dále též jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvková organizace

se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

IČO: 71218840

DIČ: CZ71218840

zastoupený: JUDr. Bc. Lukášem Korychem, ředitelem

tel: +420 495 817 802

email: info@cirihk.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha

číslo účtu: 35-0367350277/0100

kontaktní osoba: RNDr. Zita Kučerová, vedoucí oddělení rozvoje a inovací

tel: +420 495 817 803, e-mail: kucerova@cirihk.cz

(dále též jen „zhotovitel“ nebo „CIRI“)

I.

- Dne 28. 4. 2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. D/00141/20 na zpracování revize Strategie Hradecko-pardubické aglomerace 21+ (dále jen  „smlouva o dílo“).

- Na základě rozsáhlého připomínkového řízení, do kterého byli zapojeni členové všech tematických pracovních skupin a Řídicího výboru ITI vznikly požadavky na dopracování či úpravu analytické části. K naplnění účelu smlouvy o dílo bude dále nezbytné realizovat jednání pracovních skupin a jednání řídicího výboru ITI. To vyvolalo nepředvídatelné vícepráce, přičemž tyto změny nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti tak dochází k realizaci víceprací v rozsahu a bližší specifikaci uvedené v  příloze  č. 1 tohoto dodatku, a tím i k přiměřenému prodloužení dílčího termínu plnění dle smlouvy o dílo. V souladu s článkem V. odst. 3. až 5. ve vazbě na článek XIV. odst. 1. a článek XV. odst. 2. a 9. smlouvy o dílo se smluvní strany dále dohodly na níže uvedených změnách smlouvy a na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

- Z důvodu nutnosti výše uvedených změn se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto víceprací ve výši 88.000,- Kč bez DPH.

II.

- Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou vliv na rozsah předmětu smlouvy o dílo a dále i na termín dokončení dílčí části díla.

- Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně ceny za předmět plnění smlouvy o dílo a na změně termínu dokončení dílčí části díla, tedy na změně smlouvy o dílo, a to následujícím způsobem:

Ustanovení smlouvy o dílo čl. IV. Doba plnění, odst. 1, písm. b) jež zní:

b) Termín II: do 31. 8. 2020 – odevzdání finální verze DÍLA, tedy revize Strategie Hradecko-pardubické aglomerace 21+

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

b) Termín II: do 30. 11. 2020 – odevzdání finální verze DÍLA, tedy revize Strategie Hradecko-pardubické aglomerace 21+

Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za předmět smlouvy o dílo takto:

Cena celkem bez DPH dle smlouvy o dílo			190.000,00 Kč

Hodnota víceprací dle dodatku č. 1				88.000,00 Kč

Cena celkem bez DPH vč. dodatku č. 1			278.000,00 Kč

DPH				58.380,00 Kč

___________________________________________________________

Cena celkem včetně DPH a vč. dodatku č. 1	           336.380,00 Kč

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D/00141/20 ze dne .. 4. 2020 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany podpisem stvrzují, že si tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním tohoto dodatku č. 1smlouvy o dílo připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

- Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu  oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Příloha č. 1	Popis činností nad rámec smlouvy o dílo

Za objednatele v Pardubicích dne 31.8.2020	        Za zhotovitele v Hradci Králové dne 20.8.2020

………………………					………………………

Ing. Martin Charvát, primátor				JUDr. Bc. Lukáš Korych, ředitel CIRI

## Příloha č. 1

Popis činností nad rámec smlouvy o dílo

- Jednání pracovních skupin … na podzim je naplánováno celkem 7 pracovních skupin a 1 jednání Řídícího výboru ITI – kalkulace pro jednání je uvedena v tabulce

| aktivita | počet hodin | hodinová sazba | celkem 1 jednání bez DPH | kalkulace pro 8 jednání bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| příprava | 5 | 400 | 2 000 | 16 000 |
| jednání | 4* | 500 | 2 000 | 16 000 |
| výstupy | 5 | 400 | 2 000 | 16 000 |
| celkem | 14 | 1300 | 6 000 | 48 000 |

* jednání se účastní minimálně 2 osoby

- Dopracování analytické části – na základě připomínkového řízení analytické části vznikly požadavky na další dopracování a přepracování některých částí (cca 100 hodin práce)

- dopracování se týká kapitol:

- Doprava; Životní prostředí – jedná se o doplnění a oprava textu na základě přepracování podkladu „Analýza odpadového hospodářství v území Hradecko-pardubické aglomerace“;

- část zaměřená na památky, kulturu, kulturní a kreativní odvětví – kompletní přepracování celé tematické části.

| aktivita | počet hodin | hodinová sazba | celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| analytické práce | 100 | 400 | 40 000 |