DODATEK Č. 1 k zápisu o zhotovení díla č. 20/2020

Smluvní strany:

| Objednatel: | Česká republika – Okresní soud v Písku |
| --- | --- |
| Zastoupená: | Mgr. Andreou Větrovskou, místopředsedkyní okresního soudu jednající na základě jmenování ministrem spravedlnosti ČR č.j. MSP-767/2015-OJ-SO/4 ze dne 11. 12. 2015 |
| Sídlo: | Velké náměstí 121/17, 397 41 Písek |
| IČO: | 00024660 |
| Bankovní spojení: | ČNB, č. ú.: 629271/0710 |

| (dále jen „objednatel“) |  |
| --- | --- |

a

Zhotovitel: 			      Česká republika – Vězeňská služba České republiky

| Zastoupená: | Mgr. Petrem Sukem, ředitelem Věznice Jiřice, na základě pověření GŘ VS ČR č. j.: VS-50402-9/ČJ-2016-800020-SP ze dne 5. 9. 2016 |
| --- | --- |

Sídlo: 	Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, provozovna Střediska hospodářské činnosti Věznice Jiřice, Ruská cesta 404, 289 22 Jiřice

IČO: 				      00212423

DIČ: 				      CZ00212423

Bankovní spojení: 		      ČNB, č. ú.: 9021-504143881/0710

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 zápisu o zhotovení díla č. 20/2020 (dále též jen „dodatek“):

I.

- S ohledem na požadavek objednatele spočívající ve snížení počtu stolů obhajoby a přidání přídavných stolů k soudcům v jednacích síních č. 201, 301, 401 a ve změně v konstrukčním provedení nábytku se smluvní strany dohodly na dílčích změnách díla a jeho ceny, a to v rozsahu vymezeném v cenové nabídce ze dne 7. 9. 2020, která je nedílnou součástí (přílohou) tohoto dodatku.

- Změny dodávky (díla) byly odsouhlaseny odpovědnými zástupci objednatele i zhotovitele.

- Tímto dodatkem č. 1 se mění celková (nejvýše přípustná) cena díla následovně:

Původní cena díla:

| celková (původní) cena bez DPH: | 409 800,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH z celkové (původní) ceny: | 86 058,00 Kč |
| Celková (původní) cena včetně DPH: | 495 858,00 Kč |

Se snižuje o:

| celkové snížení bez DPH: | 26 900,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH z celkového snížení: | 5 649,00 Kč |
| celkové snížení včetně DPH: | 32 549,00 Kč |

Cena díla po změnách sjednaných tímto dodatkem tedy činí:

| celková (nová) cena bez DPH: | 382 900,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH z celkové (nové) ceny: | 80 409,00 Kč |
| Celková (nová) cena včetně DPH: | 463 309,00 Kč |

II.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven celkem ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje tento dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dne jeho uzavření (podpisu smluvními stranami) a účinnosti dne uveřejnění v registru smluv.

- Ostatní ustanovení Zápisu o zhotovení díla č. 20/2020 nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Cenová nabídka ze dne 7. 9. 2020.

Příloha č. 1. – Cenová nabídka

V Písku dne: 8. 9. 2020	V Jiřicích dne: ...........................

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Česká republika – Okresní soud v Písku	Česká republika - Vězeňská služba ČR

Mgr. Andrea Větrovská	Mgr. Petr Suk

místopředsedkyně okresního soudu	ředitel Věznice Jiřice

………………………………………..…			……………………………………….