# Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 453/OD/2020 ze dne 15. 4. 2020 a dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:

„Rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92, 20-29, 32-41, 42-51“ – 1. úsek Březinova 20-29“

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:  		Statutární město J i h l a v a

se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupený: 		Ing. Jaroslavem Vymazalem, uvolněným členem rady města,

pověřeným k zastupování na základě usnesení Zastupitelstva

města Jihlavy č. 79/20-ZM

IČO: 			00286010

DIČ: 			CZ00286010

Peněžní ústav: 		XXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXXXXX

  - Zhotovitel:		SYPSTAV s.r.o.

se sídlem:		Dr. Richtra 1386/20, 589 01 Třešť

zápis v obchod. rejstříku: KS Brno, oddíl   C,  vložka  110594

zastoupený:		Zdeňkem Hinkem a Jiřinou Mezerovou, jednateli společnosti

IČO:			07854978

DIČ:			CZ07854978

Peněžní ústav:	             XXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXX

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 15. 4. 2020 smlouvu o dílo č. 453/OD/2020, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92, 20-29, 32-41, 42-51“ – 1. úsek Březinova 20-29“ (dále též jako smlouva).

  - V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací.

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1:

V rámci rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch byly jako vícepráce (přípočet) provedeny

zhotovitelem činnosti a práce, které nově vznikly v průběhu rekonstrukce a se kterými nebylo

nebo nemohlo být počítáno v původním rozpočtu při zadávání prací. Jedná se zejména, kromě

jiného, o odstranění podkladního neúnosného betonu nebo asfaltu některých míst zpevněných

ploch a jejich opětovné doplnění materiálem, o doplnění betonu do nově objevených, ale

původních rýh a kaveren před vjezdy do garáží nebo vytrhání dvouřádku z dlažebních kostek.

Jako méněpráce, a tím odpočet finančních prostředků, bylo odsouhlaseno neprovedení

vypracování geometrického plánu, odstranění křovin a stromů v zelených ostrůvcích, nevyužití

kabelové chráničky a neprovedení zpětného osazení dvouřádku z dlažebních kostek. Náklady na

přípočty a odpočty byly oceněny dodavatelem stavebních prací v souladu se smlouvou o dílo

(částky uvedeny bez DPH):

přípočet  +   821.352,87 Kč

odpočet  -    106.733,00 Kč

celkem    +   714.619,87 Kč

  - S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec  IV.1. smlouvy takto:

## Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, zadávací dokumentací a

## výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná,

## platná po celou dobu provádění díla a to včetně DPH s výjimkou případů

## stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek

## jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr. Položkové rozpočty předložil

## zhotovitel současně s nabídkou na plnění akce v této smlouvě uvedené.

## Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle

## této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.

Cena bez DPH činí: 		           1 543 471,00  Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1                     821 352,87  Kč

Méněpráce dle dodatku č. 1                 - 106 733,00  Kč

Cena celkem bez DPH                           2 258 090,87 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92, 20-29, 32-41, 42-51“ – 1. úsek Březinova 20-29“ se dle § 5, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani.

V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění díla považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami s příslušnými právními a technickými předpisy vztahující se k dílu a technologickými postupy.

Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 453/OD/2020  uzavřené dne 15. 4. 2020, na akci „Rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92, 20-29, 32-41, 42-51“ – 1. úsek Březinova 20-29“.

  - Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

  - Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

  - Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne:	23. 9. 2020		                                     V Třešti dne:  23. 9. 2020

……………………………………………			            …………………………………………

Za objednatele                                                               		 Za zhotovitele

statutární město Jihlava                                                  		 SYPSTAV s.r.o.

Ing. Jaroslav Vymazal                                                   		 Zdeněk Hink a Jiřina Mezerová

uvolněný člen rady města                                                          jednatelé společnosti