SMLOUVA O DÍLO
podle § 2586 a násl. zákona č. 82/2012 Sb., v platném znění 
Smluvní strany
PIVO Praha, spol. s r.o. 
se sídlem: K Fialce 469, Praha 5, PSČ 155 00
Office: Podskalská 10, 128 46 Praha 2

Zápis v OR KOS Praha, oddíl C, vložka 7875
IČ: 45241121, DIČ: CZ45241121 
Bankovní spojení 

zastoupena Ing. Václavem Potěšilem – jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)
a
Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10
se sídlem: Praha 2, Podskalská 365/10,PSČ 128 46
IČ: 61385930
DIČ: CZ61385930
zastoupena ředitelem školy ing. Milanem Chmelařem
zástupce ve věcech technologických: bankovní spojení: 

 (dále jen „objednatel“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a následující zákona 82/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo:
Článek I.

Předmět plnění
1.1
Předmětem plnění dle této smlouvy je rekonstrukce a modernizace školního pivovaru včetně demontážních prací v prostorách školního pivovaru, nacházejícího se ve 3. patře  budovy č. p. 1465 v ulici Podskalská 10, v Praze 2, v rozsahu technické specifikace objednatele. Při zhotovování je nutné dodržení technologických postupů předepsaných výrobci tak, aby jako celek se stal a byl školní pivovar funkčním kompatibilním celkem. Při provádění prací budou respektovány platné právní předpisy a předepsané normy ČSN a EU.  Součástí díla je i dokumentace technická a provozní, revizní zprávy zhotoveného díla a proškolení obsluhy před uvedením do provozu.
1.2
Dílo zahrnuje i práce předem nepředvídatelné a související s jeho realizací, jako je např. MaR. Dále zahrnuje i práce, které zhotovitel vzhledem ke své odbornosti mohl a měl předvídat jako práce, které jsou nezbytné pro řádné a kvalitní zhotovení díla a jeho úplné dokončení. 

1.3
Zhotovitel může pověřit prováděním díla třetí osobu, avšak odpovídá za řádné a kvalitní zhotovení díla, bez vad a nedodělků, jako kdyby práci prováděl sám. 
1.4
Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předepsané technologické postupy výrobců.
1.5
Vlastníkem zhotovovaného díla je jeho zhotovováním objednatel, avšak zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle po celou dobu provádění prací. Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu o předání a převzetí řádně a kvalitně dokončeného díla. 
1.6
Zhotovitel je pojištěn z odpovědnosti za škodu na majetku či zdraví osob ve vztahu k předmětu plnění, o čemž doloží kopii pojistné smlouvy ke dni zahájení prací. Výše pojistné částky musí pokrývat veškerá případná rizika, spojená se zhotovováním díla. 
Článek II.

Výchozí podklady

2.1
Zhotovitel se zavazuje, že při provádění činností dle předmětu této smlouvy bude respektovat požadavky a zadání objednatele.

Článek III.
Doba plnění
3.1
Demontáž stávajícího pivovaru:

         Zahájení prací:      1. června 2017  

Dokončení prací: 10. června 2017
Dodávka a montáž nového školního pivovaru:

Zahájení prací:   15. srpna 2017

Dokončení prací: 25. srpna 20174

          V této části plnění je zahrnuto též kompletní vyzkoušení díla a provozní zkoušky.
3.2
Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby zhotovitel mohl činnosti v rozsahu článku I. této smlouvy řádně a včas splnit a za uvedené činnosti zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

3.3
Dílo je řádně dokončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla, bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn průběžně provádění díla kontrolovat a o jeho provádění bude veden deník, v němž se budou zapisovat případné nedostatky, které zhotovitel odstraní. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, doklady o likvidaci odpadu, jakož i jiné doklady.
3.4
V případě prodlení s předáním dokončeného díla nebo pro případ prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení až do předání dokončeného díla. 

3.5
V případě prodlení s odstraněním reklamované vady, tj. nedojde k odstranění ve lhůtě do 30 dnů od doručení písemné reklamace, sjednává se smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. 
3.6
Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od okamžiku doručené výzvy objednatele   

         k úhradě, a to na účet objednatele. 
3.7   V ostatních případech je prodlení na obou stranách upraveno zákonnými ustanoveními. 

Článek IV.

Cena za dílo a její úhrada 
4.1
Zhotovitel i objednatel se výslovně dohodli, že úhrada ceny díla bude provedena až po přidělení finančních prostředků, účelově určených od Magistrátu hl. m. Prahy. Po obdržení těchto finančních prostředků na účet školy, zaplatí objednatel zhotoviteli cenu za dílo v rozsahu článku I. této smlouvy částku ve výši 1 660 000,- Kč (slovy: jedenmilionšestsetšedesáttisícšedesátkorunčeských ) bez DPH, s čímž objednatel souhlasí. Příslušnou DPH ve výši 348 600,- Kč uhradí objednatel příslušnému finančnímu úřadu v rámci přenesené daňové povinnosti. Pokud dojde k neprovedení některých prací, bude cena díla snížena. V případě víceprací je sjednaná cena díla konečná včetně nákladů souvisejících, nelze ji překročit. 
4.2   Pozastávka představuje 10% sjednané ceny díla a bude uhrazena poté, co dílo nebude obsahovat žádné vady, nedodělky či jiné nedostatky. 
4.3
Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu, v případě DPH bude uplatněno přenesení daňové povinnosti podle § 92 e zákona o dani z přidané hodnoty.
         Objednatel uhradí také faktury za části provedeného díla a za dodanou technologii.
4.4
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněný vrátit jí zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

4.5
Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dní od doručení faktur.
4.6  Cenu spotřebovaných energií hradí zhotovitel, a tato částka bude vyúčtována objednatelem po skončení díla. 
Článek V.

Ostatní ustanovení
5.1
Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o průběhu činností zajišťovaných touto smlouvou.

5.2
Zhotovitel bude při provádění činností podle čl. I. této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Svoji činnost bude zhotovitel vykonávat v souladu se zájmy objednatele a podle jeho pokynů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran.
5.3

Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnost v rozsahu čl. I této smlouvy. Specializované činnosti je zhotovitel oprávněn nechat zpracovat třetí osobou jako subdodavatelem. Za odbornost a provedenou práci subdodavatele odpovídá zhotovitel v plném 
rozsahu. 
5.4
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud by zhotovitel hrubým způsobem 
porušoval povinnosti, které mu z této smlouvy plynou. 
5.5    Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů         při provádění díla a po celou dobu trvání smluvního vztahu. Před započetím prací zhotovitel řádně proškolí své zaměstnance a osoby, které budou práce provádět z hlediska bezpečnostních předpisů, hygienických předpisů a protipožárních předpisů a dodržování pravidel BOZP při výkonu práce a zhotovování díla, a odpovídá za to, že veškeré osoby jsou způsobilé k výkonu práce s tím, že budou vybaveni všemi potřebnými pracovními a ochrannými pomůckami, které k výkonu práce platné právní předpisy a normy předepisují, jinak odpovídá zhotovitel za škodu, která nesplněním této povinnosti nebo některé z nich vznikla. 
5.6     Objednatel neodpovídá za vnesené věci a materiál zhotovitele do prostor objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti vyplývající z obecně platných právních předpisů.  

5.7     Zhotovitel dbá na pořádek a čistotu, při výkonu práce je zakázáno na pracovišti kouřit.      Nečistoty a odstraněný materiál nebo suť musí být průběžně uklízeny na předem vyhrazené místo, a odváženy a likvidovány v souladu s platnými právními předpisy.
5.8     Odpovědnost za veškeré úrazy na stavbě jde za zhotovitelem, který nese odpovědnost za škody na zdraví nebo majetku třetích osob při provádění díla nebo v souvislosti s jeho prováděním. 

5.9    Odstoupení od smlouvy je možné v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo ve lhůtě či způsobem dohodnutým smlouvou, a pro tento případ je odstoupení možné s účinky ode dne doručení oznámení druhé smluvní straně. 

5.10  Objednatel poskytne zhotoviteli samostatně uzamykatelnou místnost po dobu provádění prací. Pokud zhotovitel uloží do této místnosti své věci, ať nářadí nebo materiál, nese odpovědnost za jejich poškození, zničení nebo ztrátu, za jejich uložení neodpovídá objednatel. Ke dni předání díla, nejpozději k 25. 8. 2017, tj. den ukončení díla, předá zhotovitel zpět uvedenou místnost v řádném uklizeném a čistém stavu.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
6.1
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6.2      Smluvní strany tímto stvrzují, že k předání místa, v němž se bude realizovat část díla -  demontáž stávajícího pivovaru, dojde dne 1. 6. 2017 do 10. 6. 2017, a část díla – montáž rekonstruovaného pivovaru, dojde 15. 8. do 25. 8. 2017, není nutný samostatný předávací protokol. 

6.3      Záruční doba se sjednává na dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Po    dobu záruky provádí zhotovitel  bezplatně servis.
6.4
Změny této smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oběma smluvními stranami.
6.5
Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník.
6.6
Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, ze kterých 1 si ponechá zhotovitel a 1 objednatel.
6.7    Škola se zavazuje splnit  povinnost ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to uložením smlouvy do registru. 
V Praze dne 18. 4. 2017
 ………………………………………..
…………………………………………………………………
objednatel





zhotovitel

