D 525/2021/MG

# dodatek č. 1

# ke smlouvě o dílo č. S442/2021/MG (dále jen „Dodatek“)

# kterou dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany:

Moravská galerie v Brně

Se sídlem Husova 535/18, 662 26 Brno

IČ: 00094871

DIČ: CZ00094871

Bankovní spojení: účet č. 197734621/0710 vedený u České národní banky, pobočka Brno

Zastoupena panem Mgr. Janem Pressem, ředitelem

Na straně jedné a dále v textu jen jako „objednatel“

a

DŘEVODÍLO Rousínov, výrobní družstvo

Se sídlem Lípová 1242/ 2b, 683 01 Rousínov

IČ: 00030597

DIČ: CZ00030597

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka: DrXXXVIII 58/KSBR Krajský soud v Brně

Zastoupena panem Tomášem Šafaříkem, předsedou družstva

Na straně druhé a dále v textu jen jako „zhotovitel“

- Odůvodnění dodatku

  - Smluvní strany uzavřely dne 22.9.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla: Výroba, montáž a instalace boxů z laminované překližky pro expozici „JESKYNĚ“ v místnosti č. 110 a pro expozici „POSTMODERNA“ v místnosti č. 203, dále výroba, montáž a instalace portálu v místnosti č. 110 a dále výroba, montáž a instalace nábytku pro místnost č. 102 (dále jen jako „dílo“) do Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně (dále jen „Smlouva“).

  - V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nedostatečná stavební připravenost pro provádění díla. S ohledem k této skutečnosti se změnily podmínky pro realizaci ocelové konstrukce od jiného dodavatele a v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2 Smlouvy, není možno návazně realizovat dílo v původním termínu a je nutno na základě požadavku objednatele prodloužit termíny pro provedení díla. Tyto skutečnosti jsou důvodem pro změnu závazku ze Smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

  - S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku ke Smlouvě.

- Změna Smlouvy

  - Smluvní strany se dohodly, že článek II. Doba plnění, odst. 1.), Smlouvy se mění následovně:

„1. 	Zhotovitel a objednatel ujednávají, že dílo dle ujednání článku I. této smlouvy bude provedeno tak, že dílo bude předáno (viz článek I. odst. 4 smlouvy) v níže uvedeném termínu:

| Termín provedení části díla A: | do 10. 11. 2021 |
| --- | --- |
| Termín provedení části díla B: | do 19. 11. 2021 |

(Za provedené dílo se považuje v souladu s článkem I. odst. 4 této smlouvy dílo řádně ukončené a řádně předané objednateli.)“

- Závěrečná ustanovení

  - Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.

  - Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

| V Brně, dne: 27.10.2021 objednatel: _______________________________ Moravská galerie v Brně Mgr. Jan Press, ředitel | V Rousínově, dne: 27.10.2021 zhotovitel: _______________________________ Dřevodílo Rousínov, v.d. Tomáš Šafařík, předseda družstva |
| --- | --- |