Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen obč. zákoník)
_________________________________________________________________________________
I. SMLUVNÍ STRANY

	I.1.
	Objednatel:
	Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

	
	
	Zastoupený:
	Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky

	
	
	Oprávněn k podpisu smlouvy:
	Ing. Petr Štěpán, vedoucí MO-MMJ

	
	
	IČO:
	002 86 010

	
	
	DIČ:
	CZ00286010

	
	
	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

	
	
	Číslo účtu:
	5002072/0800

	
	
	
	

	I.2.
	Zhotovitel:
	Zefemont s.r.o., Chlumova 1437/1, 586 01 Jihlava

	
	
	Zastoupený:
	Igorem Zetochou, jednatelem

	
	
	Zápis v obchodním rejstříku:
	vedený Krajským soudem v Brně

	
	
	Oddíl: C
	Vložka: 111469

	
	
	IČO:
	080 19 398

	
	
	DIČ:
	CZ08019398

	
	
	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

	
	
	Číslo účtu:
	5600513339/0800


	I.3.
	Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:
	Bc. Ondřej Stránský

	
	
	
	Aleš Zabloudil

	
	
	za zhotovitele:
	Igor Zetocha


II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek stavebních hmot a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci:
„ Letní amfiteátr Březinovy Sady, Jihlava – Oprava klempířských prvků objektu WC a střešního pláště zázemí amfiteátru “ 
II.2. Rozsah prací: dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 10.12.2021. Práce, které jsou součástí cenové nabídky a zhotovitel není oprávněn je provádět, budou zhotoveny odbornými subdodavateli.
III. TERMÍN PLNĚNÍ 
III.1. Práce budou zahájeny: po nabytí účinnosti této smlouvy –  leden 2022.
III.2. Práce budou dokončeny: do 28.2.2022.
IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla dle § 2610 občanského zákoníku a v rozsahu dle článku druhého 
této smlouvy je sjednaná jako cena maximální ve výši:
Cena díla celkem bez DPH: 95.538,68 Kč
Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace 

stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. 
V případě poskytnutí plnění dle § 92e  zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
V. FINANCOVÁNÍ

V.1. Faktura bude vystavena po předání díla na základě zápisu o předání a převzetí díla.
V.2. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

V.3. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu 
dle platných zákonů a bude zaslána objednateli na adresu sídla firmy, datovou schránkou nebo e-mailem na epodatelna@jihlava-city.cz.
VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA
VI.1. Dílo bude předáno po jeho dokončení. O průběhu výsledků přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis o předání a převzetí díla. Dnem podpisu zápisu 
o předání a převzetí díla přechází nebezpečí k předmětu smlouvy na objednatele 
a začíná běžet záruční doba.

VI.2. Předmět smlouvy bude dokončen uvedením objektu a prostor, které byly dotčeny pracemi, do původního stavu, s konečným úklidem.

VI.3. Případné škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním prací, zhotovitel neprodleně na vlastní náklady odstraní.

VI.4. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem, stanoveným touto smlouvou a v souladu s § 2628 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
a) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Výkonem provádění kontroly za objednatele objednatele byl pověřen pracovník odd. správy realit Majetkového odboru Magistrátu města Jihlavy pan Ondřej Stránský, který je oprávněn: 

b) kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, zadávací dokumentací, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
c) upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
d) dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné škody,

e) kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce zápisem o předání 
a převzetí díla a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

VII.1. Vzájemnou dohodou a v souladu s § 2619 občanského zákoníku stanoví se záruční lhůta na toto dílo v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání 
a převzetí díla. Reklamaci vad, vzniklých v záruční lhůtě, uplatní objednatel písemně 
u zhotovitele, který se vyjádří po přijetí reklamace do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V případě oprávněné reklamace je zhotovitel povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do deseti dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.  

VII.2. V zájmu zajištění sjednaného závazku dohodly se smluvní strany na těchto pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti předat dílo v termínu dle čl. III 2 této smlouvy činí smluvní pokuta 1.000,-Kč za každý započatý týden prodlení,

b) při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků dle zápisu o předání 
a převzetí díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení. Splatnost pokut se sjednává na 30 dnů po doručení vyúčtování.

VII.3. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk a na vyloučení solidární odpovědnosti dle ustanovení § 2630 občanského zákoníku.

VII.4.  Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k poškození stávajících budov a jejich vybavení. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zabezpečovat na své náklady úklid prostor znečištěných v důsledku stavební činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů. 
VII.5. Zhotovitel je seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na obsah smlouvy o dílo a na jeho cenu. Předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost zhotovitele není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínu jeho provedení.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
VIII.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

VIII.2. Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

VIII.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele 
a jeden pro zhotovitele.
VIII.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. 
	V Jihlavě dne: 13.1.2022
	
	V Jihlavě dne: 13.1.2022

	
	
	

	(Objednatel)
	
	(Zhotovitel)


PAGE  
4

