DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne  15.5.2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,          v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 	Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

Sídlo:			Baldovská 583, 344 01 Domažlice

Statutární zástupce:	Ing. Marie Turková, ředitelka

IČO:			75007754

Bankovní spojení:      Raiffeisenbank Domažlice, č. účtu: 1013037966/5500

Zástupce objednatele pověřený jednáním ve věcech smluvních:

Václav Ledvina, ekonom

telefon:  + 420 379 412 714, +420 724  045 311

e-mail:  ekonom@cssdomazlice.cz

Zástupce  objednatele  pověřený jednáním ve věcech realizace díla:

Jaromír Jirka, vedoucí Domova pro seniory Černovice

telefon:  + 420 379 431 118,  + 420 725 522 831

e-mail:  vedoucicernovice@cssdomazlice.cz

Zhotovitel:	Západočeská stavební společnost s.r.o.

Sídlo:	nám. 5. května 101, 345 62 Holýšov

Statutární zástupce:	Josef  Majlát, jednatel

IČO:			25215566

DIČ:                           CZ25215566

Bankovní spojení:      ČSOB Plzeň a.s.,   č. účtu: 236337224/0300

Zástupce zhotovitele  pověřený jednáním ve věci této zakázky:

Josef  Majlát, jednatel

telefon: 603 722 363

e-mail: p.majlat@zss-holysov.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obě smluvní strany uzavřely dne 15.5.2017 Smlouvu  o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal odborně provést pro objednatele dílo „Mobilní stěna DD Černovice“.

ZMĚNA Čl. VII. odst. (1) SOD ze dne 15.5.2017

Tímto Dodatkem č. 1 se objednatel a zhotovitel dohodli, že se ustanovení Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE, odst. (1) SOD uzavřené dne 15.5.2017 mění následovně:

„Cena za provedení předmětu této smlouvy bude objednatelem hrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Fakturace bude ze strany zhotovitele prováděna průběžně, ke každé vystavené faktuře přiloží zhotovitel soupis provedených prací, který bude odsouhlasený objednatelem. Provedené práce budou  hrazeny na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací do výše 90 % ceny díla. Konečná faktura (zbývajících 10% ceny díla) bude vystavena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání                 a převzetí, po řádném vyzkoušení díla a po předání všech dokladů nutných ke zprovoznění díla. Přílohou konečné faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací             a dodávek.“

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená zůstávají               v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích, přičemž každá ze smluvních stran obdrží    po jednom vyhotovení.

3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem svého uzavření.

V Domažlicích dne ………………

_______________________ 	                                     _______________________

za Objednatele:                                                                                 za Zhotovitele:

Ing. Marie Turková                                                                                      Josef Majlát

ředitelka                                                                                                    jednatel