DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 230729

Národní muzeum

se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 1700/68, PSČ: 110 00

jehož jménem jedná Ing. Rudolf Pohl, provozní náměstek

IČ: 00023272, DIČ: CZ00023272

(dále jen „objednatel“)

a

Industrial Cooling System s.r.o.

se sídlem Praha 12, Na Srážku 2071/4, PSČ: 143 00

zastoupen Ing. Milan Tomek

IČ: 02632560, DIČ: CZ02632560

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. 230729 dne 18.5.2023 (dále jen Smlouva).

Článek 2.

S ohledem na změnu klimatických podmínek se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy takto:

Ustanovení čl. 4. odst. 4.2 Smlouvy se mění a po změně zní:

Zhotovitel je povinen provést dílo do 30.11.2023. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou vč. příloh a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.

Článek 3.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne ____________					V Praze dne

Národní muzeum						Industrial Cooling System s.r.o.