SMLOUVA O DÍLO S380/2023

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

Moravská galerie v Brně

Sídlem: Husova 535/18, 662 26 Brno

IČ: 00094871

DIČ: CZ00094871

Bankovní spojení: účet č. 197734621/0710 Česká národní banka, pobočka Brno

Zastoupená panem Mgr. Janem Pressem, ředitelem

na straně jedné a dále v textu pouze jako „Objednatel“

a

ASEC – elektrosystémy s.r.o.

Sídlem: Havelkova 689/23, 625 00 Brno

Provozovnou a korespondenční adresou: Pražákova 512/52, 619 00 Brno

IČ: 26277930

DIČ: CZ26277930

Bankovní spojení: účet č. 27-5826610297/0100	vedený u Komerční banky, a.s.

V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, zapsaná v oddílu C, vložka 41064

Zastoupena: Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem

na straně druhé a dále v textu pouze jako „Zhotovitel“

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.

# Článek 1

# Předmět Smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je provedení níže uvedeného díla:

- ISO A II 2023 Modernizace CCTV (I. etapa) - výměna dosluhujících venkovních kamer za IP kamery -  Pražákův palác), specifikované zejména v nabídce Zhotovitele ze dne 12.9.2023, jejíž součástí je položkový rozpočet, který tvoří součást této Smlouvy jako její příloha č. 1, (dále v textu jako „Dílo“).

- Zhotovitel jako odborný dodavatel prací prohlašuje, že se řádně přesvědčil o správnosti a dostatečnosti podkladů a že veškeré předané podklady a pokyny Objednatele, které se týkají Díla, nemají vady či nedostatky, které brání řádnému provedení Díla. Zhotovitel se též seznámil a důsledně prověřil poměry na staveništi. Zhotovitel výslovně a bezvýhradně prohlašuje, že mu Objednatel předal veškeré potřebné podklady s dostatečným předstihem před podpisem této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu se Zadávací dokumentací a se svojí nabídkou ze dne --- - 12.9.2023 (dále také jen jako „Nabídka“) na veřejnou zakázku malého rozsahu, která se vztahuje k předmětu této Smlouvy. Jedná se o veřejnou zakázku s názvem: ISO A II 2023 Modernizace CCTV (I. etapa) - výměna dosluhujících venkovních kamer za IP kamery -  Pražákův palác, ve které je Objednatel zadavatelem.

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo (stejně jako všechny jeho části) pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě. Objednatel se zavazuje, že provedené Dílo převezme a zaplatí dohodnutou cenu.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním ve sjednaném místě plnění, kterým je pro účely této Smlouvy: Pražákův palác, Husova 535/18, k.ú. Město Brno.

# Článek 2

# Doba plnění

- Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději dne: 1. 11. 2023. K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván Objednatelem nejméně 1 (slovy: jeden) den předem. Skutečným termínem zahájení provádění Díla se rozumí první den po písemném převzetí staveniště Zhotovitelem nebo první den následující po dni, kdy Zhotovitel z důvodu na své straně staveniště na výzvu Objednatele včas nepřevezme. Od tohoto data, vzhledem ke Zhotovitelem stanovené délce doby pro provedení prací, je ujednán (určen) termín provedení Díla.

- Zhotovitel a Objednatel ujednávají, že Dílo bude provedeno v níže uvedeném termínu:

| Termín zahájení provádění Díla | 1. den následující po dni předání staveniště |
| --- | --- |
| Termín provedení Díla | nejpozději do 30.11. 2023 |

- Smluvní strany se dohodly, že termín provedení Díla může být změněn výlučně v případě, dojde-li během provádění Díla ke změně rozsahu a druhu prací, nebo jiných dodacích podmínek na základě předchozího prokazatelného požadavku Objednatele (dále jen „požadované vícepráce“). Ke změně termínu může dojít pouze postupem dle čl. 5 odst. 5.3. Běžné vlivy proměnlivosti počasí a jiné vlivy ze strany Zhotovitele nezakládají důvod pro změnu doby pro provedení prací a tím termínu provedení Díla.

- Pouze v případě:

  - že bude Objednatel z důvodů na jeho straně v prodlení s předáním staveniště, a/nebo

  - výskytu mimořádných podmínek, při kterých by pokračování prací ohrozilo bezpečnost práce nebo kvalitu Díla,

se termín provedení Díla posouvá o tolik dní, o kolik dní bude Objednatel v prodlení s plněním své povinnosti staveniště předat nebo o kolik dní bude trvat překážka uvedená shora pod písm. b).

- O skutečnosti uvedené v odst. 2.4 písm. b) musí být nejpozději v den jejího vzniku a ukončení pořízen zápis do stavebního deníku, jinak pro účely této Smlouvy platí, že předmětná skutečnost nenastala a k posunutí termínu nedochází.

# Článek 3

# Cena Díla

- Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že cena Díla je daná Nabídkou, a to zejména položkovým rozpočtem (příloha č. 1 této Smlouvy), takto:

Cena Díla celkem bez DPH                                            	450.624,00 Kč

DPH (21 %)	  94.631,04 Kč

CENA DÍLA CELKEM včetně DPH (21 %)    	545.255,04 Kč

Cena Díla je určena na základě závazného položkového rozpočtu, u kterého se zaručuje jeho úplnost (§ 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku – dále jen občanský zákoník).

- Smluvní strany se dohodly, že cena Díla může být změněna pouze v případě, dojde-li během provádění Díla k provedení požadovaných víceprací. Ke změně ceny Díla může dojít pouze postupem dle čl. 5 odst. 5.3.

- Dojde-li během plnění dle této Smlouvy ke změně zákonem stanovené sazby DPH, je Zhotovitel oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a cenu Díla včetně DPH, a to tak, že částku odpovídající DPH a částku odpovídající ceně včetně DPH dle odst. 3.1 upraví tak, aby DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zákonem stanovené sazby DPH dle předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky odpovídající ceně Díla bez DPH uvedené v odst. 3.1.

Článek 4

Platební podmínky

- Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje zálohy a Zhotovitel tedy není za žádných okolností v souvislosti s touto Smlouvou oprávněn vystavit a Objednateli doručit jakoukoliv zálohovou fakturu. Na Zhotovitelem vystavenou zálohovou fakturu není Objednatel povinen plnit.

- Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) na Dílo až po provedení Díla. Přílohou a součástí faktury Zhotovitele musí být Objednatelem potvrzený zápis (protokol) o předání a převzetí Díla, v němž bude výslovně stanoveno, že Objednatel Dílo přebírá od Zhotovitele bez jakýchkoli vad a nedodělků.

- Mezi náležitosti daňového dokladu patří také označení projektu, ke kterému se Dílo vztahuje, tj. název ISO A II 2023 Modernizace CCTV (I. etapa) - výměna dosluhujících venkovních kamer za IP kamery -  Pražákův palác, reg. č. 134V521000033. Nebude-li daňový doklad – faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, nebo je bude uvádět chybně, a/nebo nebude obsahovat výše uvedené součásti, je Objednatel oprávněn vrátit ho Zhotoviteli k přepracování ve lhůtě deseti dní ode dne doručení tohoto dokladu Objednateli. Ve vráceném daňovém dokladu – faktuře Objednatel vyznačí důvod jeho vrácení. Po doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu – faktury běží nová lhůta splatnosti.

- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn daňový doklad uhradit ve lhůtě jeho splatnosti v několika splátkách, přičemž volba konkrétní výše a data úhrady jednotlivých splátek je na vůli Objednatele.

# Článek 5

# Provádění Díla

- Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného zápisu obsahujícího prohlášení Zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá. Objednatel zajistí přístup na staveniště po celou dobu realizace Díla, a po dohodě s Objednatelem včetně sobot a nedělí. Objednatel předá Zhotoviteli obvod staveniště, přičemž Zhotovitel si je vědom všech důsledků z titulu nedodržení těchto hranic. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení Díla nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla vzniklých, to do doby provedení Díla.

- Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými zaměstnanci nebo jinými k tomu prokazatelně pověřenými osobami. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. Stavební deník bude na stavbě veden Zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány nebo uvedeno stanovisko Objednatele, jinak jsou považovány za neplatné.

- Vznikne-li během provádění Díla požadavek na změnu rozsahu a druhu prací, bude projednán postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. nebo v souladu s vnitřními předpisy Objednatele. Podrobný rozpis požadovaných víceprací a v návaznosti na něj případná změna termínu provedení Díla či ceny Díla bude obsažen v písemném oběma stranami podepsaném dodatku k této Smlouvě.

- Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět on ani osoba s ním propojená.

- Zhotovitel se zavazuje změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena tato Smlouva, jen s předchozím souhlasem Objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad přizvat k instalaci Díla zástupce servisní firmy Objednatele (k tomu rovněž viz ujednání článku 6.5 této smlouvy) a předem s ním konzultovat veškeré zamýšlené zásahy do stávajícího systému CCTV, EPS a PZTS.

- Zhotovitel se zavazuje minimalizovat negativní vlivy stavby na stávající provoz budovy, v níž je stavba prováděna.

- Zhotovitel zajistí, aby suť z demontážních a demoličních prací byla odstraňována, kropena vodou a byl zajištěn její okamžitý odvoz mimo staveniště. Odstraňování sutě a její odvoz bude zabezpečen tak, aby nedocházelo k jejímu rozsypávání a unikání prachu do ovzduší a vedlejších prostor. Při případném znečištění prostor a komunikací v objektu Zhotovitel okamžitě zajistí očištění. Celá stavba bude Zhotovitelem zabezpečena proti šíření prašnosti, úniků olejů atd.

# Článek 6

# Přejímání Díla a záruční doba

- Dílo bude předáno a převzato v přejímacím řízení, jehož výsledkem bude zápis, který podepíší k tomu Objednatelem a Zhotovitelem prokazatelně pověřené a/nebo zmocněné osoby. Podpisem zápisu dochází k předání Díla Objednateli. Převzetí je Objednatel oprávněn odepřít zejména v případě zjištění vad a/nebo nedodělků Díla nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení.

- Zhotovitel přejímá závazek, že provedené Dílo - a to každá jeho část - bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy či k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po dobu nejméně pěti let. Záruční doba na dodávky částí zařízení Díla bude stanovena dle jejich výrobců, avšak nebude kratší než dva roky, a to s tím, že délka záruky k těmto částem Díla je uvedena v příloze č. 1 k této smlouvě. Záruka za jakost počíná běžet dnem převzetí Díla jako bezvadného Objednatelem.

- Dodavatel provede odstranění vady nejpozději do 24 hodin ode dne doručení oznámení o vadě znemožňující provoz Díla, resp. do 72 hod. pro odstranění ostatních závad. Provedenou opravu vady dodavatel Objednateli předá písemně.

- Nebude-li vada oznámená v záruční lhůtě Zhotovitelem odstraněna ve lhůtě dle čl. 6.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn nikoliv povinen odstranit vadu sám (popř. prostřednictvím třetí osoby) na náklady Zhotovitele, a to i bez předchozího oznámení Zhotoviteli nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má s jiným subjektem platnou servisní smlouvu na PZTS, EPS a CCTV, jehož se Dílo stane integrální součástí. Tato servisní smlouva se tedy bude vztahovat i na Dílo provedené Zhotovitelem. Identifikační a další kontaktní údaje na předmětný subjekt je Objednatel povinen Zhotoviteli sdělit na žádost Zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu (k tomu rovněž viz ujednání článku 5.6 této smlouvy).

Článek 7

Zástupci smluvních stran

- Smluvní strany níže určují osoby oprávněné jednat ve věcech Smlouvy, a to zejména ve věcech realizace Díla a ve věcech technických za Objednatele a Zhotovitele:

| Strana Objednatele: | Strana Zhotovitele: |
| --- | --- |
| Zástupce ve věcech technických: Mgr. Michal Kučera, Ph.D. | Zástupce ve věcech technických: Pan Marek Novák |
| Zástupce ve věcech realizace Díla: Mgr. Michal Kučera, Ph.D. | Zástupce ve věcech realizace Díla: Pan Marek Novák |

# Článek 8

# Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla, dopouští se tím porušení této Smlouvy, za které je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

- V případě, že Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápisu o předání a převzetí předmětu Díla v dohodnutém termínu, je povinen a zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny Díla bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

- V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu, která byla Objednatelem uplatněna (reklamována) v záruční době, v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

- V případě prodlení s úhradou jakékoli oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit krom jistiny rovněž úrok z prodlení ve smluvené výši 0,05 % denně.

- Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a ztráty, které způsobil v závislosti na jím prováděných pracích. Zhotovitel se zavazuje odškodňovat Objednatele za každou uloženou pokutu a právní odpovědnost jakéhokoliv druhu při jím způsobeném porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatřeních.

Článek 9

Pojištění

9.1 	Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli před zahájením provádění Díla nebo na požádání kdykoli později během provádění Díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou Objednateli v souvislosti s plněním této Smlouvy.

9.2 	Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti Zhotovitele při výkonu činností v rámci Smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či nedostatků Díla.

9.3	Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději od data zahájení provádění Díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto Smlouvou.

9.4	Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je Objednatel oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Zhotovitel povinen hradit Objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětné náklady je Objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku Zhotovitele vůči své osobě, to i nesplatnou.

9.5	Objednatel i Zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím vzniku dozví.

# Článek 10

# Ustanovení společná a závěrečná

10.1 	Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání Smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této Smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této Smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.

10.2 	Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží jedno (1) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

10.3	Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

10.4 	Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně, její změna v jiné formě je vyloučena. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, fax). Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

10.5 	Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

10.6    Smluvní strany shodně ujednávají a prohlašují, že jsou způsobilými subjekty ve smyslu čl. 28 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen jako „GDPR“), a tedy splňují veškeré právní povinnosti, které jsou na ně ve vztahu k ochraně osobních údajů ze strany GDPR a případně dalších obecně závazných právních předpisů kladeny. Všechny osobní údaje, které si smluvní strany v souvislosti s touto smlouvou vzájemně poskytnou, a to zejména osobní a kontaktní údaje zaměstnanců (dále společně také jen jako „Osobní údaje“), se smluvní strany zavazují zpracovávat výlučně pro účely splnění této smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně informovat o případech porušení zabezpečení v souladu se čl. 33 GDPR a o případech uplatnění práv subjekty údajů dle čl. 7, 15, 16, 17, 18, 20 a 21 GDPR, budou-li se tyto případy týkat Osobních údajů, a to vždy neprodleně, nejpozději však do čtyřiceti osmi (48) hodin od zjištění porušení zabezpečení či uplatnění práv, a budou vůči sobě plnit i další povinnosti vyplývající z GDPR, zejména si budou bez zbytečného odkladu vzájemně poskytovat veškerou nezbytnou součinnost. Pověřence pro ochranu osobních údajů Moravské galerie v Brně je možné kontaktovat na e-mailu: michal.zdarsky@moravska-galerie.cz.

10.7 Smluvní strany za účelem naplnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále také jen jako „zákon o registru smluv“), ujednávají, že elektronický obraz textového obsahu této smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat podle ustanovení § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, bude uveřejněn vložením do registru smluv coby informačního systému veřejné správy. Smluvní strany v dané souvislosti dále ujednávají, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí Moravská galerie v Brně, a to do třiceti (30) dní ode dne uzavření této smlouvy. Moravská galerie v Brně bude do patnácti (15) dní následující poté, co jí bude do datové schránky doručeno potvrzení správce registru smluv o uveřejnění této smlouvy v registru smluv, informovat o této skutečnosti ostatní účastníky této smlouvy formou elektronické zprávy na následující e-mailové adresy: uher@asec.cz, novak@asec.cz

10.8 	Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato Smlouva je výsledkem jejich jednání a každá ze stran měla příležitost ovlivnit její základní podmínky.

Přílohy: 	č.1 – Položkový rozpočet Zhotovitele ze dne 12.9.2023

V Brně dne:

Za Objednatele	Za Zhotovitele

………………………………..	…………………………………

Mgr. Jan Press	Ing. Jiří Uher

ředitel 	jednatel