Dodatek č. 1

ke Smlouvě o účasti na řešení projektu

č. FW06010524 s názvem „Nový obráběcí stroj integrující prvky Průmysl 4.0“

ze dne 6. 2. 2023

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

- Příjemce podpory

název:	TOS VARNSDORF a.s.

se sídlem:	Říční 1774, 407 47 Varnsdorf

IČO:	27327850

DIČ:	CZ27327850

zastoupen:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1782

(dále jen „Příjemce“)

a

- Další účastník projektu

název:	České vysoké učení technické v Praze

se sídlem:	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice

součást:	Fakulta strojní

adresa:	Technická 4, 160 00 Praha 6

řešitelské pracoviště:	Ú12135 – Ústav výrobních strojů a zařízení | Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

IČO:	68407700

DIČ:	CZ68407700

statutární zástupce:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

korespondenční adresa:	Ú12135 FS ČVUT v Praze, Horská 3, 128 00 Praha 2

(dále jen „Další účastník“)

(Příjemce a Další účastník dále každý samostatně také jen jako „Smluvní strana“ nebo společně jen „Smluvní strany“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi Smluvními stranami byla dne 6. 2. 2023 uzavřena Smlouva o účasti na řešení projektu č. FW06010524 s názvem „Nový obráběcí stroj integrující prvky Průmysl 4.0“ (dále jen „Smlouva“); a

- projekt č. FW06010524 s názvem „Nový obráběcí stroj integrující prvky Průmysl 4.0“ (dále jen „Projekt“) je realizován Smluvními stranami za podpory Technologické agentury České republiky (dále jen „Poskytovatel“), která dne 18. 11. 2025 schválila žádost Příjemce ze dne 4. 11. 2025 ve věci prodloužení doby řešení Projektu a změny termínu dosažení výsledků (dále jen „Žádost o změnu“); Poskytovatelem byly vygenerovány nové „Závazné parametry řešení projektu“, které odrážejí dané změny s platností a účinností od 18. 11. 2025;

se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy a v souladu s čl. XIV odst. 14.10 Smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1:

- Předmět Dodatku č. 1

- Předmětem Dodatku č. 1 je změna čl. III odst. 3.1 Smlouvy, který se tímto mění a nově zní takto:

„Termín zahájení řešení Projektu je stanoven na 1. 1. 2023. Termín ukončení řešení Projektu je stanoven na 31. 8. 2026. Smluvní strany se zavazují zahájit řešení Projektu nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí podpory. Příjemce je povinen bezodkladně informovat Dalšího účastníka, kdy Smlouva o poskytnutí podpory byla uzavřena a nabyla účinnosti.“.

- Předmětem Dodatku č. 1 je dále změna přílohy č. 1 Smlouvy s názvem „Závazné parametry řešení projektu“ (dále jen „Závazné parametry“). Závazné parametry se tímto Dodatkem č. 1 zcela nahrazují novým zněním, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součást.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

- Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“). Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnost uveřejnit tento Dodatek č. 1 v Registru smluv a dohodly se, že Dodatek č. 1, vyjma Závazných parametrů (neboť obsahují informace, které tvoří obchodní tajemství) zašle správci Registru smluv k uveřejnění Příjemce.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží Příjemce, 2 vyhotovení Další účastník a 1 vyhotovení je určeno pro Poskytovatele.

- Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

- Podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran se nacházejí na samostatných podpisových listech připojených k této Smlouvě.

Přílohy:

- Nové znění přílohy č. 1 Smlouvy - Závazné parametry řešení projektu

Podpisový list – Příjemce

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o účasti na řešení projektu č. FW06010524

s názvem „Nový obráběcí stroj integrující prvky Průmysl 4.0“ ze dne 6. 2. 2023

Ve Varnsdorfu dne 1. 12. 2025

……………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TOS VARNSDORF a.s.

Podpisový list – Další účastník

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o účasti na řešení projektu č. FW06010524

s názvem „Nový obráběcí stroj integrující prvky Průmysl 4.0“ ze dne 6. 2. 2023

V Praze dne 1. 12. 2025

…………………………………………........

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

České vysoké učení technické v Praze