DODATEK č. 3,

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

- „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trojany u Mladotic“
č.:  1345-2021-504201 ze dne 06. 10. 2021

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

na adrese: náměstí Generála Píky 2110/8, 32600 Plzeň

Pobočka: Plzeň

na adrese: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 		Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Petra Vápeníková, vyšší rada Pobočky Plzeň

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 727 956 822

E-mail: 		plzen.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 		z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 	 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 					Mgr. Barborou Salátovou

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech zastoupený: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                           xxxxx

E-mail:						xxxxx

ID datové schránky:				qzhpbj

Bankovní spojení:				Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:					5279999001/5500

DIČ:						CZ29099323

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | -1 | 5 200,- | -5 200,- |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | -1 | 1 900,- | -1 900,- |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | -7 100,- |

Hodnota změn činí -7 100,- Kč bez DPH, (tj. 0,53 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 7 100,- Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Dne 20.1.2026 proběhla konzultace mezi referentem oprávněným jednat v technických záležitostech za SPÚ Ing. Petrou Vápeníkovou a projektantem návrhu KoPÚ za zhotovitelskou firmu Pozemkové úpravy K+V s.r.o., xxxxx. Projednání se týkalo aktuálního stavu prací na návrhu nového uspořádání pozemků v návaznosti na plán společných zařízení. Bylo konstatováno, že aktualizace PSZ (v položkovém výkazu činností bod 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii) a 6.3.2 h) iii)) nebude provedena, jelikož schválený PSZ není návrhem nového uspořádání pozemků dotčen.

Dne 28.1.2026 byl na pobočku Plzeň doručen souhlas se změnou PSZ vydaný městem Kralovice. O změnu PSZ bylo město Kralovice požádáno sborem zástupců dne 12.1.2026. Jednalo se o změnu části vedení cesty VC11 a úpravu povrchu komunikace na měněné části. Následně byl pobočkou Plzeň dne 16.2.2026 svolán kontrolní den, kde byla dohodnuta příprava aktualizace PSZ zahrnující změnu průběhu cesty VC11. Dne 20.3.2026 byl sbor zástupců seznámen s aktualizací PSZ. Změna se týkala bodu 6.3.2 h) i), kde oproti konzultaci s projektantkou návrhu KoPÚ ze dne 20.1.2026 byla zachována 1 MJ (viz položkový výkaz činností Dodatek č. 2). Změna v počtu MJ se bude tedy týkat pouze bodu 6.3.2 h) ii) a 6.3.2 h) iii).

Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 1–2), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě max. 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 626 000,- Kč | 757 460,- Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 467 900,- Kč | 566 159,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 124 000,- Kč | 150 040,- Kč |
| Celková cena | 1 217 900,- Kč | 1 473 659,- Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň

Místo: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň		Místo: Plachého 40, 301 00 Plzeň

Datum: 22. 04. 2026	Datum: 20. 04. 2026

________________________________ 	___________________________

Ing. Jana Horová	Mgr. Barbora Salátová

Vedoucí Pobočky Plzeň	jednatel společnosti

Za správnost: Lada Humlová

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 ke SOD č. 1345-2021-504201 – KoPÚ v k.ú. Trojany u Mladotic |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 2 000,00 | 16 000,00 | 30.09.2022 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 155 | 1 000,00 | 155 000,00 | 31.07.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 111 | 2 000,00 | 222 000,00 | 30.09.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 12 | 2 000,00 | 24 000,00 | 30.09.2023 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 25 | 2 000,00 | 50 000,00 | 30.09.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 155 | 500,00 | 77 500,00 | 30.09.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 155 | 500,00 | 77 500,00 | 15.01.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 626 000,00 | 28.2.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 154 | 1 300,00 | 200 200,00 | 20.6.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 14 | 300,00 | 4 200,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 24 | 500,00 | 12 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 0 | 500,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 9 100,00 | 9 100,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 0 | 5 200,00 | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 0 | 1 900,00 | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 154 | 1 300,00 | 200 200,00 | 31.1.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 9 100,00 | 9 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 5 200,00 | 5 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 900,00 | 1 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 467 900,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 155 | 800,00 | 124 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 124 000,00 |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 626 000,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 467 900,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 124 000,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 217 900,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 255 759,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 473 659,00 |  |