Smlouva o dílo č. 420/2016/O/3

uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

1. Objednatel

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,

veřejná výzkumná instituce

Podbabská 2582/30

160 00, Praha 6

zastoupený Mgr. Markem Riederem – ředitelem

zástupce ve věcech technických. Ing. Jiří Musil, Ph.D.

IČO: 00020711

DIČ: CZ00020711

Bankovní spojení: KB Praha 6

Číslo účtu: 32931-061/0100

dále jen „objednatel“,

a

2. Zhotovitel

INIMAL ID s.r.o.

Jeviněves 10

277 05 Jeviněves

zastoupení

IČ:   02191792

DIČ:02191792

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě výsledku hodnocení nabídek na VZMR nazvanou „Pomocná instalace pro monitorovací systém““ a vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

- Základní vymezení předmětu smlouvy

Objednatel hodlá provozovat kamerový systém RiverWatcher VAKI Ltd. (http://www.riverwatcher.is) s technologií RFID a monitorovací systémem od fy. Biomark (antény, přístroje HPR) v  jednom bloku, který bude usazen v průtočném vodním korytě. Uvedené systémy se při provozování přímo vedle sebe vzájemně ovlivňují/ruší. Objednatel požaduje, aby zhotovitel navrhnul vzájemné odstínění obou uvedených systémů pomocí speciálních oddělovacích (stínících)tubusů, které se přisadí ke stávajícímu hliníkovému tunelu kamerového systému VAKI . Objednatel zajistí instalaci vyrobených tubusů v dále uvedených lokalitách.

- Podrobná specifikace předmětu smlouvy

- příprava výrobní a technické dokumentace, výroba prototypu tubusu, ověřovací testy očekávané funkčnosti navrženého řešení.

- výroba 3 kusů tubusů a jejich dodání do místa instalace

- instalace 2 kusů tubusů v lokalitě Kamenice

- instalace jednoho tubusu v lokalitě Střekov

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 25. 10. 2016 do

x. 11.2016.

- Stanovený termín pro konečné předání díla do x. 11. 2016 může být prodloužen po vzájemné dohodě v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránili řádné instalaci tubusů ve vybraných lokalitách.

Článek III.

Cena za dílo

- Pevná cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní 276 847,- Kč vč. 21% DPH. Podrobný rozpočet je uveden v příloze č. 1.

Článek IV.

Platební podmínky

- Cena za provedení díla bude uhrazena v jedné splátce a to na základě faktury, vystavené zhotovitelem. Faktura musí mít všechny náležitosti včetně splatnosti minimálně 30 dní. Součástí faktury musí být protokol o řádném provedení díla, potvrzený zástupcem objednatele.

2. 	Za nesplnění konečného termínu plnění dle čl. II z důvodů překážek na jeho straně je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

3. 	Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V.

Součinnost

- Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:

- poskytne na požádání technické údaje o obou monitorovacích systémech

- zapůjčí zhotoviteli součásti z monitorovacího systém od fy. VAKI, ke kterým budou vyráběné tubusy instalovány

- objednatel odsouhlasí výrobní a technickou dokumentaci do 3 dnů od vyzvání zhotovitelem

- Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek VI.

Způsob předání díla, přechod nebezpečí škody

- Zhotovitel předá zástupci objednatele ve věcech technických v dané lokalitě naistalované tubusy, které budou vykazovat parametry uvedené v odsouhlasené výrobní/technické dokumentaci. O předání bude sepsán protokol.

- Nebezpečí škody na dodávaném předmětu smlouvy přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu.

Článek VII.

Záruční doba

- Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce                 12 měsíců.

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

- Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě instalace v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

- Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky.

- Předmět smlouvy bude hrazen z programů EHP a  Norských fondů 2009-2014. Zhotovitel umožní zveřejnění všech dokumentů, které se váží k tomuto obchodnímu případu.

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

- Tato smlouva vstupuje v účinnost jejím zveřejněním v Centrálním registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel neprodleně po jejím podpisu.

V ..Praze .... dne .                                       V xxxx... dne .........................

Mgr. Mark Rieder- ředitel	.........................................................                                 .............................................................

objednatel			zhotovitel