Ev. č.  510/16/02

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

- Smluvní strany

1.1. Objednatel:     	Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené

TRADE CENTRE PRAHA a.s.

se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00

IČO: 00409316

DIČ: CZ00409316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vl. 43

zastoupená: ing. Robertem Plavcem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Beranem, MBA, místopředsedou představenstva

1.2. Zhotovitel:  	KROSTAV s.r.o.

se sídlem Praha 5 – Košíře, Černochova 1071/3, PSČ 158 00

IČO: 28525574

DIČ: CZ28525574

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,    vložka 147972

zastoupená: Ing. Janem Žďárským, jednatelem

- Předmět díla

2.1.1	Předmětem této smlouvy je Rekonstrukce bytové jednotky č. 15, 3+k.k. v 5. NP, Národní 43/365,                          Praha 1 – Staré Město, spočívající zejména v úpravě dispozice a celkové rekonstrukci bytu, včetně rozvodů zdravotní technické infrastruktury a vzduchotechniky. Stávající zděné konstrukce budou zachovány. Nové příčky a izolační předstěny budou provedeny ze sádrokartonových desek. Okna a dveře budou repasovány. Budou rekonstruovány stávající podlahy a částečně provedeny nové podlahy. Součástí předmětu díla je i zajištění kompletní dodávky kuchyní vč. elektrospotřebičů. A to vše v rozsahu dle projektové dokumentace, zpracované projektantem firmou Ing. Eliška Brettová – B PROJEKT, Psohlavců 51, Praha 4 – Bráník z 10/2015. Projektová dokumentace tvoří samostatnou přílohu smlouvy o dílo.

Stavební úpravy budou též v souladu se závazným stanoviskem Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče č. j. MHMP 1225870/2016 z 13. 7. 2016, v souladu se závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy č. j. HSAA-1157-3/2016 z 9. 2. 2016 a v souladu se závazným stanoviskem Hygienické stanice hl. m. Prahy č. j. HSHMP 04036/2016 z 1. 2. 2016. Vyjádření dotčených orgánů tvoří samostatnou přílohu smlouvy o dílo.

Součástí díla je i vyhotovení všech dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu vč. dokumentace skutečného provedení stavby.

2.1.2	Předmětem této smlouvy je Rekonstrukce bytové jednotky č. 25, 1+1. v 4. NP, Národní 43/365,                          Praha 1 – Staré Město, spočívající zejména v celkové rekonstrukci bytu, včetně rozvodů zdravotní technické infrastruktury, elektroinstalace a vzduchotechniky. Stávající zděné konstrukce budou zachovány. Nové příčky a izolační předstěny budou provedeny ze sádrokartonových desek. Okna a dveře budou repasovány. Budou rekonstruovány stávající podlahy a částečně provedeny nové podlahy. Součástí předmětu díla je i zajištění kompletní dodávky kuchyní vč. elektrospotřebičů. A to vše v rozsahu dle projektové dokumentace, zpracované projektantem firmou Ing. Eliška Brettová – B PROJEKT, Psohlavců 51, Praha 4 – Braník z 03/2016. Projektová dokumentace tvoří samostatnou přílohu smlouvy o dílo.

Stavební úpravy budou též v souladu se závazným stanoviskem Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče č. j. MHMP 1469679/2016 z 26. 8. 2016, v souladu se závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy č. j. HSAA-5284-3/2016 z 12. 5. 2016 a v souladu se závazným stanoviskem Hygienické stanice hl. m. Prahy č. j. HSHMP 19815/2016 z 1. 2. 2016. Vyjádření dotčených orgánů tvoří samostatnou přílohu smlouvy o dílo.

Součástí díla je i vyhotovení všech dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu vč. dokumentace skutečného provedení stavby.

2.2.    TRADE CENTRE PRAHA a.s. prohlašuje, že je na základě Smlouvy o obchodním využití a správě  v platném znění, uzavřené dne 28. 6. 1996 oprávněna spravovat budovu čp. 365, která je součástí pozemku parc. č. 348 v k. ú. Staré Město na adrese Perlová 10, Praha 1. Tato nemovitost je ve vlastnictví hlavního města Prahy, a to včetně přilehlých venkovních ploch a pasáže. Tato nemovitá kulturní památka se nachází v památkové rezervaci hlavního města Prahy.

2.3.	Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady nezbytné pro realizaci předmětu díla dle této smlouvy, zejména podklady specifikované v čl. 2.1.1 a 2.1.2 této smlouvy, že se s těmito podklady a s poměry na staveništi i v jeho okolí důkladně seznámil a prohlašuje, že tyto podklady jsou dostatečné pro řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy, že neobsahují žádné vady a že dle těchto podkladů je dílo za níže v čl. 4. 1. této smlouvy specifikovanou cenu v plném rozsahu a náležité kvalitě realizovatelné.

2.4.     Dílo bude prováděno zhotovitelem samostatně a s potřebnou péčí. Pokud z obsahu této smlouvy nevyplývá, že zhotovitel je povinen vykonávat některé činnosti osobně, může zhotovitel k zajištění výkonu činností dle této smlouvy použít i jiné osoby pod svým osobním vedením. Učiní-li tak, odpovídá za dílo, jako by dílo prováděl sám.

  - Zhotovitel se podpisem této smlouvy přihlašuje za účelem plnění této smlouvy k odbornému výkonu své činnosti dle § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Doba plnění

3.1. 	Termín zahájení: do 5ti kalendářních dnů od předání a převzetí pracoviště

3.2.      Termín ukončení: do 49ti kalendářních dnů od zahájení prací

- Cena díla a platební podmínky

4.1.1 	Cena díla za rekonstrukci bytové jednotky č. 15, 3+k.k. v 5. NP, Národní 43/365, Praha 1 – Staré Město je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele na realizaci předmětu díla ze dne 7. 11. 2016, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a to ve výši:

820.827,96 Kč plus platné DPH (slovy: osmsetdvacettisícosmsetdvacetsedm Korun českých, devadesátšest haléřů).

4.1.2 	Cena díla za rekonstrukci bytové jednotky č. 25, 1+1. v 4. NP, Národní 43/365, Praha 1 – Staré Město je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele na realizaci předmětu díla ze dne 7. 11. 2016, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a to ve výši:

850.315,50 Kč plus platné DPH (slovy: osmsetpadesáttisíctřistapatnáct Korun českých, padesát haléřů.).

4.2. 	Cena díla dle čl. 4. odst. 4. 1. 1 a 4. 1. 2 je maximální a konečná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla dle předmětu této smlouvy a je platná po celou dobu realizace díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje souhlas s tím, že dílo může být provedeno i v menším rozsahu, než je sjednáno.

4.3.     Cena díla je splatná měsíčně zpětně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce.

4.4. 	V případě, že bude na žádost objednatele provedeno dílo v rozsahu menším, než jak je uvedeno v předmětu díla, bude neprovedená část díla odečtena od celkové ceny díla při závěrečném vyúčtování.

4.5.      Případné vícepráce vyžádané objednatelem budou zhotovitelem nejprve specifikovány a oceněny a po odsouhlasení jejich specifikace, rozsahu a nabídkové ceny ze strany objednatele provedeny. Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu pouze objednaných a objednatelem písemně odsouhlasených víceprací.

4.6. 	Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nevhodnost objednatelem navrhovaných nebo požadovaných postupů, užití materiálů a řešení. Toto ustanovení se vztahuje na všechny okolnosti, které zhotovitel, jako odborná organizace je povinna znát a vědět. Zhotovitel ručí za kvalitu díla v plném rozsahu, pokud na uvedené nevhodné postupy, řešení a užití materiálů neupozornil.

4.7.     Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu s cenovou nabídkou smlouvy o dílo., viz Příloha č. 1 a Příloha č. 2.

4.8.     Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 2 dnů ode dne jeho obdržení.

4.9.   Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.

4.10.  Úhrada ceny za provedené práce bude prováděna na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), splatnost každého daňového dokladu (faktury) nesmí být kratší než 14 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli na adresu Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a může být vrácena.

4.11.  Cenu za provedení díla dle této smlouvy bude objednatel hradit zhotoviteli na účet zhotovitele uvedený na příslušném daňovém dokladu.

4.12.   V konečném daňovém dokladu bude vyznačena částka připadající na pozastávku, která bude činit 10% z celkové ceny díla bez DPH dle čl. 4. 1. této smlouvy. Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli poté, co budou řádně odstraněny veškeré vady a nedodělky díla zjištěné v průběhu přejímacího řízení a sepsané v přejímacím protokolu dle čl. 7 této smlouvy.

- Předání staveniště

5.1. 	Objednatel předá staveniště zhotoviteli na oba objekty vyspecifikované v čl. 2. 1. 1 a 2. 1. 2 této smlouvy současně, nejpozději do tří kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Předání staveniště bude provedeno předávacím protokolem.

5.2. 	Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů a výrobků a jejich přesun ze skladu na staveniště.

5.3.       Objednatel poskytne zhotoviteli přípojku vody a el. energie.

- Podmínky provádění díla

6.1. 	Veškerá správní rozhodnutí a stanoviska dotčených osob vážící se k předmětu této smlouvy zajišťuje objednatel. Doklady, které se váží přímo k provádění stavby (např. dopravně inženýrská rozhodnutí) si zajišťuje zhotovitel.

6.2.     Objednatel má právo po celou dobu realizace díla na průběžné informace o provádění díla, včetně kontroly a nahlížení do všech podkladů.

6.3.     Zhotovitel vede od prvého dne od předání pracoviště až do předání díla stavební deník jako doklad o průběhu stavby minimálně v rozsahu stanoveném zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcími předpisy. Stavební deník je trvale uložen na stavbě na přístupném místě. Zápisy do Stavebního deníku mohou provádět osoby oprávněné jednat ve věcech technických uvedené v čl. 11, této smlouvy.

6.4. 	Zhotovitel zodpovídá za případné úrazy vlastních zaměstnanců, zaměstnanců objednatele pověřených výkonem technického dozoru a třetích osob, způsobené nedodržováním předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany zhotovitelem. V případě takové události bude neprodleně sepsán protokol o úrazu a to ve dvojím vyhotovení, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

6.5. 	Zhotovitel plně odpovídá za případné škody, které způsobí při provádění díla na majetku objednatele nebo majetku třetích osob. Zhotovitel je povinen upozornit třetí osoby na případné nebezpečí úrazu nebo škod na majetku, které může nastat v průběhu provádění díla a zajistit takové podmínky provádění díla, aby toto nebezpečí bylo eliminováno.

6.6. 	Zhotovitel prohlašuje, že má platně sjednáno pojištění pro případ vzniku jeho odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, a to u pojišťovny ČSOB Pojišťovna a.s. na pojistnou částku 10.000.000,- Kč. Číslo pojistné smlouvy: 8059748216.

6.7. 	Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno v objektu, který je památkově chráněn. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost při provádění díla vždy zohlednit.

6.8.     Zhotovitel se zavazuje respektovat provoz v objektu a přijmout v průběhu realizace díla dostatečně účinná opatření pro to, aby omezení nájemců objektu bylo v maximální možné míře minimalizováno.

6.9.      Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškerý odstraňovaný stavební materiál (suť) byl z objektu vynášen pouze manuálně. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace díla zachovávat v maximální možné míře čistotu na schodišti i v prostorách výtahu a zajistit průběžně úklid schodiště a výtahu.

6.10.    Zhotovitel se zavazuje organizovat v průběhu realizace díla, a to vždy minimálně 1x týdně, obvykle ve středu od 9:00 hodin kontrolní dny v místě realizace díla, kterých se zúčastní vždy odpovědný zástupce objednatele. První kontrolní den se uskuteční v prvním týdnu po předání a převzetí staveniště.

- Předání a převzetí díla

7.1. 	Dílo bude předáváno a převzato po jednotlivých objektech tak, jak je vyspecifikováno v čl. 2. 1. 1 a     2. 1. 2 této smlouvy. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li mít vlastnosti stanovené smlouvou. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě pochybností ve výkladu předchozí věty rozhoduje objednatel.

7.2. 	Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným ukončením a předáním všech jeho částí objednateli. V případě, že tyto skutečnosti nenastanou současně, považuje se dílo za provedené okamžikem, kdy nastane poslední z nich. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho převzetí v místě plnění.

7.3. 	Zhotovitel vyzve písemně objednatele minimálně 5 pracovních dnů předem k převzetí díla.  Výzva musí být provedena zápisem do stavebního deníku potvrzeným objednatelem. Přejímka bude ukončena přejímacím protokolem.

7.4.    Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které odmítl objednatel dílo převzít, se přejímka opakuje.

7.5. 	Protokol o předání a převzetí díla podepsaný objednatelem a zhotovitelem je považován za dohodu o veškerých údajích, opatřeních a lhůtách v něm uvedených s výjimkou těch bodů, u kterých smluvní strana výslovně prohlásí, že s nimi nesouhlasí. Tím, že objednatel v protokolu popíše vady nebo uvede, jak se projevují, se rozumí, že požaduje jejich bezplatné odstranění (není-li v protokolu uvedeno jinak), a to ve lhůtě v protokolu uvedené.

- Záruka na jakost díla a odpovědnost za vady

8.1. 	Záruční doba poskytnutá zhotovitelem na oba objekty vyspecifikované v čl. 2. 1. 1 a 2. 1. 2 této smlouvy se sjednává na 67 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem.

8.2.     Reklamace vad uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob vyřízení reklamace; v případě, že požaduje odstranění vady, uvede rovněž požadovaný způsob a podmínky jejího odstranění.

8.3. 	Zhotovitel je povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 2 dnů ode dne doručení písemné reklamace vady, odstranění reklamované vady, pokud strany nedohodnou jiný termín.

8.4. 	Zhotovitel je povinen, pokud strany nedohodnou jiný termín, odstranit reklamované vady do 3 dnů ode dne zahájení odstraňování vady.

8.5.       V případě sporu smluvních stran ohledně termínu/lhůty k odstranění vady nebo neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě sjednané v této smlouvě, dohodnuté mezi smluvními stranami nebo stanovené objednatelem, nebo oznámí-li objednateli před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat odstranění vady jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy k její úhradě bude objednatelem vyzván.

8.6.      Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostor nebo místností, ve kterých se vyskytují reklamované vady, pokud je to potřebné pro řádné odstranění reklamovaných vad.

- Smluvní pokuty

9.1.    Zhotovitel zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla smluvní pokutu ve výši 0, 5% z celkové smluvní ceny díla.

9.2.   Zhotovitel zaplatí objednateli za každý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla a zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla dle odst. 7.5 této smlouvy s termínem odstranění smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den přesahující dohodnutý termín.

9.3.    Zhotovitel zaplatí objednateli za neodstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, event. ve lhůtě dle odst. 8.4 této smlouvy, za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

9.4.  Objednatel zaplatí zhotoviteli za každý den prodlení s plněním dohodnutých platebních podmínek smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturované částky.

9.5. Návrh na zaplacení smluvní pokuty nepokrývá případné nároky objednatele na náhradu škody.

- Odstoupení od smlouvy

10.1. 	Před uplynutím sjednané doby je objednatel i poskytovatel oprávněn ukončit trvání této smlouvy písemnou výpovědí, a to

objednatel z následujících důvodů:

  - zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě anebo porušil ustanovení smlouvy vč. jejich příloh a zhotovitel tyto nedostatky neodstraní ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem v písemném upozornění nebo zápisem do stavebního deníku,

  - nastanou-li na straně objednatele vážné důvody, pro které pro něj nemá plnění zbytku smlouvy význam,

  - dojde-li ze strany zhotovitele ke skluzu v termínu zhotovení díla dle čl. 3.1 nebo 3.2 o více než 30 dní,

  - zaměstnanci poskytovatele vykonávají/vykonávali službu pod vlivem alkoholu nebo omamných látek (drog), a to byť jen jedinou směnu nebo její část,

  - bylo-li insolvenčním soudem proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

a zhotovitel z následujícího důvodu:

v případě, že je objednatel v prodlení se splatností faktur delším než 30 dní.

10.2. 	Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, výpovědní lhůta pro obě strany činí jeden měsíc a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po dojití výpovědi druhé smluvní straně.

10.3. 	Dojde-li k odstoupení od smlouvy podle odst. 10. 1. písm. b) této smlouvy, je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat náklady prokazatelně a účelně vynaložené v souvislosti s předčasným skončením provádění díla, pokud tyto náklady vynaložil v zájmu a se souhlasem objednatele.

10.4.	Dojde-li k odstoupení od smlouvy podle odst. 10.1. písm. c) této smlouvy, objednatel nepřevezme nedokončené dílo a současně se smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč (slovy: třicet tisíc Kč). Nárok na zaplacení smluvní pokuty nepokrývá případný nárok objednatele na náhradu škody.

11. Kontaktní osoby, součinnost

11.1.	Kontaktní osoby, resp. pověření zástupci objednatele pro účely této smlouvy jsou:

………………………………

11.2.	Kontaktní osoby zhotovitele pro účely této smlouvy jsou:

………………………

- Závěrečná ujednání

  - Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1.	 Cenová nabídka zhotovitele na rekonstrukci bytové jednotky č. 15, 3+k.k. v 5. NP, Národní 43/365, Praha 1 ze dne 7. 11. 2016.

Příloha č. 2.     Cenová nabídka zhotovitele na rekonstrukci bytové jednotky č. 25, 1+1. v 4. NP, Národní 43/365, Praha 1 ze dne 7. 11. 2016

Příloha č. 3.	  Harmonogram prací.

12.2.  Pokud není sjednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

12.3.  	Změny smlouvy lze činit pouze po dohodě obou stran písemně formou postupně číslovaných dodatků ke smlouvě.

12.4.  	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12.5.  	V případě sporů o obsah a plnění smlouvy jsou účastníci povinni vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou. V případě soudního sporu smluvní strany sjednávají místní příslušnost soudu tak, že se řídí sídlem objednatele, tj. hl. m. Prahy nebo sídlem společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s.

12.6. 	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.

12.7. 	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

12.8.    Tato smlouva bude uveřejněna společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12.9. 	Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

12.10. 	Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy, jejímu znění rozumí, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele:                                                                                Za zhotovitele:

| V Praze dne: |  |  | V Praze dne: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.....................................................				    .........................................................

Ing. Robert Plavec,                                                                     Ing. Jan Žďárský, jednatel

předseda představenstva

.........................................................

Ing. Jiří Beran, MBA

místopředseda představenstva