SMLOUVA O DÍLO č. 56

Dodatek č. 1

I. Smluvní strany

1.

Domovní a bytová správa města Písku, Fügnerovo náměstí 42, 397 01  Písek,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

v oddíle Pr, vložce 16, zast. ředitelkou Ing. Zdeňkou Šartnerovou

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Písek, č.ú. 20531271 / 0100

IČ: 00512362        DIČ: CZ 00512362

(dále jen „ Objednatel“)

a

2.

František Brandýs komplexní stavební služby, Velké Nepodřice 27, 397 01 Písek

Zastoupen: p. Františkem Brandýsem

Bankovní spojení: FIO Banka  č.ú. 2700516912/2010

IČ: 40754863

(dále jen „ Zhotovitel“)

Oprávnění zástupci k jednání ve věcech technických :

Objednatel: Ing. Jan Hofman

Zhotovitel: František Brandýs

II. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je úprava týkající se rozsahu díla prováděného podle smlouvy č.56 uzavřené dne 9.8.2016.

- Po vzájemné dohodě bude rozsah prací změněn o následující vícepráce a odpočty :

Méněpráce : 	sádrokartonové příčky				6.900,- Kč

Vícepráce :	kontaktní můstek, stěrka, perlinka, štuk		6.200,- Kč

Dodávka a montáž dlažby v koupelně		  810,- Kč

Dodávka vstupních dveří do jádra			1.000,- Kč

Nátěr ocelových zárubní				1.000,- Kč

- Potřeba změny rozsahu vznikla při odkrytí původních konstrukcí a odstranění původních maleb a nátěrů.

III. Místo plnění

Místem plnění podle této smlouvy je dům č.p. 2169 Smrkovická  ul. v Písku.

VI. Cena díla

| - Cena bez DPH | 2110,- Kč |
| --- | --- |
| - DPH 15 % | 316,5 Kč |
| - Cena včetně DPH | 2426,5 Kč |

XV. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

V Písku dne 20.10.2016

za objednatele                                                             za zhotovitele