Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 0491/2018

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických:			Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO):Pavel Hryzák, Václav Bombala

koordinátor BOZP pro realizaci: 	Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		KOSTKA JH s.r.o.

zastoupen:		Ing. Josefem Kostkou

sídlo:		Česká 772/II, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:			63908701

DIČ: 		xxxx

bankovní spojení:	xxxx

e-mail:		xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu  v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 5865

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 	Ing. Josef Kostka a  xxx

ve věcech technických:	Ing. Josef Kostka a  xxx

ve věcech realizace a předání díla: Ing. Jos. Kostka a  xxx        stavbyvedoucí:	 	Ing. Josef Kostka 	ČKAIT: 0100659

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0491/2018 v platném znění ze dne 03.05.2018 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla „4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády - 1. etapa pavilon U 10, Jindřichův Hradec“ takto:

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 4 375 426,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o částku 44 466,00 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnových listech:

Změnový list č. 1 :  Představuje odpočet prací (méněpráce) v celkové výši 175 272,00 Kč bez DPH, které neproběhly při realizaci stavby.

Obsah:

- Absence azbestu v konstrukcích způsobila odečty položek například: kontrolní měření parametrů ve všech prostorách pavilonu U 10, zpracování podrobných technologických postupů, poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem a jiné.

Změnový list č. 2 :  Představuje přípočet prací (vícepráce) v celkové výši 145 033,00 Kč bez DPH, které proběhly při realizaci stavby.

Obsah:

- Provedené práce nad rámec celkového rozpočtu například: úprava vnějších povrchů, klempířské a truhlářské konstrukce, dokončovací práce malby a jiné.

Změnový list č. 3 :  Představuje přípočet za dodávku materiálu v celkové výši 54 000,00 Kč bez DPH, které proběhly při realizaci stavby.

Obsah:

- Po vzájemné dohodě s dodavatelem proběhla výměna standardních látkových rolet za účinnější stínící techniku.

Změnový list č. 4 :  Představuje přípočet za dodávky materiálu v celkové výši 20 705,00 Kč bez DPH, které proběhly při realizaci stavby.

Obsah:

- Při pokládce okapového chodníku podél obvodu budovy bylo nezbytné doplnit dostačující množství betonové dlažby. Důvodem byla výměna poškozené dlažby za novou.

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Článek III. - Cena díla

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			4 419 892,00	Kč

DPH 21 %				   928 177,32	Kč

Cena díla celkem vč. DPH		5 348 069,32	Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Přílohou Dodatku č. 1 jsou změnové listy stavby.

- Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením   RMě č. 867/28R/2018   dne   19. 9. 2018.

V Jindřichově Hradci dne 26. 9. 2018		V Jindřichově Hradci dne  24. 9. 2018

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:					   za objednatele:

Ing. Josef Kostka, jednatel firmy			Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

Změnový list č. 1

Název akce:			4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády - 1.etapa, p. U10

Objednatel:			Město Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, PSČ 377 01

IČ 	002 46 875

DIČ 	CZ 002 46 875

Zhotovitel:			KOSTKA  JH s.r.o.

Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01

IČ 	639 08 701

DIČ 	CZ 639 08 701

Popis změny:	Dle položek soupisu prací – rozpočtu – absence azbestu v kcích

Vliv na cenu akce:		cena se snižuje o  175 272,- Kč bez DPH

Přílohy:	Pol.rozpočet - objekt ZL-1 – absence azbestu – neprovedené pol.

Odsouhlasení:

Za investora TDI:		p. Václav Bombala

Za zhotovitele:		Ing. Josef Kostka

Datum:			5. června 2018

| ROZPOČET |
| --- |
| Stavba: 4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády - 1. etapa, pav. U10 |  |  |  |  |
| Objekt: ZL.č.1 - Absence azbestu - neprovedené položky |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o. |  |  |  | Zpracoval: Ing. Josef Kostka |
| Místo: J.Hradec |  |  |  |  | Datum: 5. 6. 2018 |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -175 272,00 | 0,000 |
|  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | -149 400,00 | 0,000 |
| 1 | 96R11 | Kontrolní měrení parametrů vnitřního prostoru /ve všech prostorách pavilonu U10/ po odstranění kontaminované suti | kpl | -1,000 | 125 000,00 | -125 000,00 | 0,000 |
| 2 | 96R111 | Zpracování podrobného technologického postupu demontáže a následné likvidace konstrukcí obsahujících azbest | ks | -1,000 | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,000 |
| 3 | 96R112 | Průzkum prokázání přítomnosti azbestu v konstrukcích | ks | -1,000 | 9 400,00 | -9 400,00 | 0,000 |
|  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | -25 872,00 | 0,000 |
| 4 | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 23,520 | 543,29 | 12 778,00 | 0,000 |
| 5 | 997013821 | Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné) | t | -23,520 | 2 240,00 | -52 685,00 | 0,000 |
| 6 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 23,520 | 1 140,00 | 26 813,00 | 0,000 |
| 7 | 997R0131 | Vnitrostaveništní doprava nebezpečného odpadu pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | -23,520 | 543,29 | -12 778,00 | 0,000 |
|  |  | Celkem |  |  |  | -175 272,00 | 0,000 |

Změnový list č. 2

Název akce:			4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády - 1.etapa, p. U10

Objednatel:			Město Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, PSČ 377 01

IČ 	002 46 875

DIČ 	CZ 002 46 875

Zhotovitel:			KOSTKA  JH s.r.o.

Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01

IČ 	639 08 701

DIČ 	CZ 639 08 701

Popis změny:	Dle položek soupisu prací – rozpočtu – změna při realizaci

Vliv na cenu akce:		cena se zvyšuje o  145 033,- Kč bez DPH

Přílohy:	Pol. rozpočet - objekt ZL-1 – změna při realizaci

Odsouhlasení:

Za investora TDI:		p. Václav Bombala

Za zhotovitele:		Ing. Josef Kostka

Datum:			20. srpna 2018

| ROZPOČET |
| --- |
| Stavba: 4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády - 1. etapa, pav. U10 |  |  |  |  |
| Objekt: ZL.č.2 - Změny prací při realizaci |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o. |  |  |  | Zpracoval: Ing. Josef Kostka |
| Místo: J.Hradec |  |  |  |  | Datum: 20. 8. 2018 |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 69 633,00 | 0,541 |
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | -2 198,00 | 0,000 |
| 1 | 112151511 | Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky do 10 m | kus | -2,000 | 1 099,05 | -2 198,00 | 0,000 |
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0,00 | 0,000 |
| 2 | 611325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm | m2 | 0,000 | 845,00 | 0,00 | 0,000 |
| 3 | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 0,000 | 101,00 | 0,00 | 0,000 |
| 4 | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 0,000 | 702,00 | 0,00 | 0,000 |
| 5 | 613131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně | m2 | 0,000 | 60,50 | 0,00 | 0,000 |
| 6 | 613311131 | Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 0,000 | 151,00 | 0,00 | 0,000 |
|  | 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 64 380,00 | 0,280 |
| 7 | 622252002 | Montáž ostatních lišt zateplení | m | 974,200 | 50,96 | 49 645,00 | 0,244 |
| 8 | 590514840 | lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m | m | 1 194,853 | 15,80 | 18 879,00 | 0,036 |
| 9 | 590R5147 | lišta - nadokenní okapnička | m | -148,000 | 28,00 | -4 144,00 | 0,000 |
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 2 119,00 | 0,000 |
| 10 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 7,000 | 93,10 | 652,00 | 0,000 |
| 11 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1,600 | 234,00 | 374,00 | 0,000 |
| 12 | 978059511 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 | m2 | 1,500 | 120,00 | 180,00 | 0,000 |
| 13 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 12,220 | 74,70 | 913,00 | 0,000 |
|  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | -160,00 | 0,000 |
| 14 | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | -3,040 | 52,71 | -160,00 | 0,000 |
|  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 5 363,00 | 0,000 |
| 15 | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 2,780 | 543,29 | 1 510,00 | 0,000 |
| 16 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2,780 | 209,67 | 583,00 | 0,000 |
| 17 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 11,120 | 9,12 | 101,00 | 0,000 |
| 18 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 2,780 | 1 140,00 | 3 169,00 | 0,000 |
|  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 129,00 | 0,000 |
| 19 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 0,514 | 251,76 | 129,00 | 0,000 |
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 75 400,00 | 1,295 |
|  | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 20 598,00 | 0,025 |
| 20 | 741110001R | Elektroinstalace - demontáž a úpravy vnitřních vedení EI a SLP | hod | 58,000 | 280,00 | 16 240,00 | 0,000 |
| 21 | 354410770 | drát průměr 8 mm AlMgSi | kg | 15,000 | 138,00 | 2 070,00 | 0,015 |
|  |  | Hmotnost: 0,135 kg/m |  |  |  |  |  |
| 22 | 354415200 | podpěra vedení PV17 FeZn pp | kus | 36,000 | 27,00 | 972,00 | 0,007 |
| 23 | 354418850 | svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm | kus | 5,000 | 9,42 | 47,00 | 0,001 |
| 24 | 354419250R | svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm litina | kus | 6,000 | 40,50 | 243,00 | 0,001 |
| 25 | 354421100 | štítek plastový č. 31 - čísla svodů | kus | 9,000 | 5,15 | 46,00 | 0,000 |
| 26 | 3544211R | drobný materiál hromosvody | sou | 1,000 | 980,00 | 980,00 | 0,000 |
|  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 4 725,00 | 0,034 |
| 27 | 764216441 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 180 mm | m | 123,500 | 225,70 | 27 874,00 | 0,133 |
| 28 | 764216441 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 150 mm | m | -165,900 | 210,70 | -34 955,00 | -0,178 |
| 29 | 764216443 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 250 mm | m | 40,000 | 274,00 | 10 960,00 | 0,074 |
| 30 | 764216444 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm | m | 2,400 | 322,00 | 773,00 | 0,006 |
| 31 | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % | 46,520 | 1,56 | 73,00 | 0,000 |
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 21 226,00 | 0,858 |
| 32 | 766664921R | Pákový ovladač vstupních dveří byt | kus | 1,000 | -3 200,00 | -3 200,00 | 0,000 |
| 33 | 766664931R | MTZ+SPC doplnění dveřních křídel samozavírače dveří na zárubeň | kus | 1,000 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,000 |
| 34 | 766664999R | Osazení a dodávka uzamykatelných dětských popjistek oken | kus | 132,000 | 318,00 | 41 976,00 | 0,000 |
| 35 | 766691610 | Lišty krycí vnitřní dřevěné pro překrytí spojů | kus | 43,000 | 26,60 | 1 144,00 | 0,000 |
| 36 | 614181199 | lišta dřevěná smrk 5 x 50 mm s bílým nátěrem | kus | 43,000 | 53,10 | 2 283,00 | 0,086 |
| 37 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1,000 | 21,40 | 21,00 | 0,000 |
| 38 | 766419196R | Příplatek k montáži lišt dřevěných za spárování akrylem | kus | 43,000 | 18,60 | 800,00 | 0,006 |
| 39 | 766694111 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | -39,900 | 113,32 | -4 521,00 | 0,000 |
| 40 | 607R9410 | deska parapetní dřevotřísková MDF š.150 mm | m | -218,295 | 142,00 | -30 998,00 | 0,000 |
| 41 | 607941020 | deska parapetní PVC vnitřní 0,20 x 2,8 m | m | 191,600 | 229,00 | 43 876,00 | 0,766 |
| 42 | 607941099R | deska parapetní atyp úprava u sloupů | kus | 66,000 | 120,00 | 7 920,00 | 0,000 |
| 43 | 766R1 | Demontáž a následná montáž krytů topných těles vč.opravy | hod | -150,000 | 280,00 | -42 000,00 | 0,000 |
| 44 | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 0,858 | 844,50 | 725,00 | 0,000 |
|  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | -1 588,00 | -0,001 |
| 45 | 767810112 | Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,02 m2 | kus | -6,000 | 90,59 | -544,00 | 0,000 |
| 46 | 553414270 | mřížka větrací nerezová se síťovinou | kus | -6,000 | 174,00 | -1 044,00 | -0,001 |
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | -443,00 | 0,047 |
| 47 | 771471132 | Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých do malty v do 90 mm | m | 4,800 | 156,00 | 749,00 | 0,015 |
| 48 | 771574131 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných mrazuvzdorných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 | m2 | -3,040 | 341,45 | -1 038,00 | -0,012 |
| 49 | 597R6 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné pro venkovní použití např.S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm | m2 | -5,082 | 200,00 | -1 016,00 | 0,000 |
| 50 | 5976129R1 | dlaždice keramické STONES DAKSE 60 x 30 x 0,9 cm | m2 | 2,160 | 539,00 | 1 164,00 | 0,044 |
| 51 | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | -3,000 | 9,85 | -30,00 | 0,000 |
| 52 | 771579196 | Příplatek k montáži podlah za spárování spárovačkou odolnou proti mrazu | m2 | -3,000 | 32,85 | -99,00 | 0,000 |
| 53 | 771579197 | Příplatek k montáž podlah za lepení lepidlem odol.proti mrazu | m2 | -3,000 | 32,85 | -99,00 | 0,000 |
| 54 | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | -11,180 | 6,58 | -74,00 | 0,000 |
|  | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 3 003,00 | 0,061 |
| 55 | 781413112 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem | m2 | 5,500 | 322,35 | 1 773,00 | 0,017 |
| 56 | 781419191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 | m2 | 5,500 | 32,85 | 181,00 | 0,000 |
| 57 | 781419194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch | m2 | 5,500 | 172,94 | 951,00 | 0,044 |
| 58 | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 29,050 | 3,37 | 98,00 | 0,000 |
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 22 219,00 | 0,052 |
| 59 | 783000103 | Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie | m2 | 100,000 | 4,60 | 460,00 | 0,000 |
| 60 | 581248440 | fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25µ, 4 x 5 m | m2 | 105,000 | 3,70 | 389,00 | 0,000 |
| 61 | 783801201 | Obroušení omítek před provedením nátěru | m2 | 126,000 | 14,00 | 1 764,00 | 0,000 |
| 62 | 783801403 | Oprášení omítek před provedením nátěru | m2 | 126,000 | 4,60 | 580,00 | 0,000 |
| 63 | 783813131 | Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek - základní | m2 | 126,000 | 56,90 | 7 169,00 | 0,025 |
| 64 | 783817121 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek - email | m2 | 126,000 | 94,10 | 11 857,00 | 0,026 |
|  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0,00 | 0,009 |
| 65 | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 0,000 | 12,30 | 0,00 | 0,000 |
| 66 | 784131011R | Odstranění lepených tapet - koberců sloupů výšky do 3,80 m | m2 | 0,000 | 69,30 | 0,00 | 0,000 |
| 67 | 784131201 | Odstranění dekoračních technik (podkladů) obroušením | m2 | 0,000 | 74,70 | 0,00 | 0,000 |
| 68 | 784161201R | Lokální vyrovnání podkladu stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | 0,000 | 28,60 | 0,00 | 0,009 |
| 69 | 784R2 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných do 3,80 m vč.úprav podkladu penetrace | m2 | 0,000 | 39,50 | 0,00 | 0,000 |
|  | 787 | Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | 5 660,00 | 0,211 |
| 70 | 787611214R | Zasklívání oken ornament - příplatek okna sklep | kus | 23,000 | 165,00 | 3 795,00 | 0,203 |
| 71 | 787611215R | Zasklívání oken ornament - příplatek okno WC | kus | 1,000 | 1 865,00 | 1 865,00 | 0,009 |
|  |  | Celkem |  |  |  | 145 033,00 | 1,836 |
|  |  |  |  |  |  | 145 033,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 387,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 164 420,00 |  |

Změnový list č. 3

Název akce:			4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády - 1.etapa, p. U10

Objednatel:			Město Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, PSČ 377 01

IČ 	002 46 875

DIČ 	CZ 002 46 875

Zhotovitel:			KOSTKA  JH s.r.o.

Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01

IČ 	639 08 701

DIČ 	CZ 639 08 701

Popis změny:	Dle položek soupisu prací – rozpočtu – změna provedení rolety

Vliv na cenu akce:		cena se zvyšuje o  54 000,- Kč bez DPH

Přílohy:	Pol.rozpočet - objekt ZL-3 – Změna rolety

Odsouhlasení:

Za investora TDI:		p. Václav Bombala

Za zhotovitele:		Ing. Josef Kostka

Datum:			20. srpna 2018

| ROZPOČET |
| --- |
| Stavba: 4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády - 1. etapa, pav. U10 |  |  |  |  |
| Objekt: ZL.č.3 - Změna rolety |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o. |  |  |  | Zpracoval: Ing. Josef Kostka |
| Místo: J.Hradec |  |  |  |  | Datum: 14. 8. 2018 |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 54 000,00 | 0,000 |
|  | 761 | Konstrukce prosvětlovací |  |  |  | 54 000,00 | 0,000 |
| 1 | 761 R2 | Ž1-Oken.vnitřní látkové rolety 2700/2480 manuálně ovládané -dále dle popisu v tabulce výkres č.1,18e objekt A -dodávka , montáž ,doprava ,přesun hmot vč.demontáže stávajících | ks | -36,000 | 1 680,00 | -60 480,00 | 0,000 |
| 2 | 761 R3 | Ž1-Oken.vnitřní látkové rolety - navýšení ceny za změnu provedení | sou | 1,000 | 114 480,00 | 114 480,00 | 0,000 |
|  |  | Celkem |  |  |  | 54 000,00 | 0,000 |

Změnový list č. 4

Název akce:			4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády - 1.etapa, p. U10

Objednatel:			Město Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, PSČ 377 01

IČ 	002 46 875

DIČ 	CZ 002 46 875

Zhotovitel:			KOSTKA  JH s.r.o.

Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01

IČ 	639 08 701

DIČ 	CZ 639 08 701

Popis změny:	Dle položek soupisu prací – rozpočtu – změna – doplnění okap. chodníku

Vliv na cenu akce:		cena se zvyšuje o  20 705,- Kč bez DPH

Přílohy:	Pol.rozpočet - objekt ZL-4 – Změna okapový chodník

Odsouhlasení:

Za investora TDI:		p. Václav Bombala

Za zhotovitele:		Ing. Josef Kostka

Datum:			20. srpna 2018

| ROZPOČET |
| --- |
| Stavba: 4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády - 1. etapa, pav. U10 |  |  |  |  |
| Objekt: ZL.č.4 - Okapový chodník změny |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o. |  |  |  | Zpracoval: Ing. Josef Kostka |
| Místo: J.Hradec |  |  |  |  | Datum: 20. 8. 2018 |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 20 705,00 | 7,926 |
|  | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 13 448,00 | 7,926 |
| 1 | 637211111R | Začištění a zaplnění spáry u zdiva - okapový chodník MC 10 | m | 139,500 | 24,00 | 3 348,00 | 5,199 |
| 2 | 592456000 | dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm | m2 | 25,250 | 400,00 | 10 100,00 | 2,727 |
|  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 5 262,00 | 0,000 |
| 3 | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 2,727 | 543,29 | 1 482,00 | 0,000 |
| 4 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2,727 | 209,67 | 572,00 | 0,000 |
| 5 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 10,908 | 9,12 | 99,00 | 0,000 |
| 6 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 2,727 | 1 140,00 | 3 109,00 | 0,000 |
|  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1 995,00 | 0,000 |
| 7 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 7,926 | 251,76 | 1 995,00 | 0,000 |
|  |  | Celkem |  |  |  | 20 705,00 | 7,926 |