Spisový znak:            56.2

## Skartační znak/lhůta:  V/10

## DODATEK č.1

## ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související a

## výkon autorského dozoru

| Číslo SOD zhotovitele: 392-PVO/2018 | Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002521/2018/Vak |
| --- | --- |
| A Název akce: Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ | Org: 5887 |

uzavřené dne 4. 9. 2018 mezi níže uvedenými stranami (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc |
| --- | --- |
| též „příkazce“ | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |
| Zástupci objednatele |
| - ve věcech smluvních: |
| JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora |
| Tel.: e-mail: |
| - kontaktní osoba ve věcech technických: |
| Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl |
| tel.: |  | e-mail: |
| tel: , e-mail: |
| tel: , e-mail: |
| Bankovní spojení: |
| číslo výdajového účtu: |

a

| 2. Zhotovitel: | AŽD Praha s.r.o. |
| --- | --- |
| též „příkazník“ | se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 |
| IČ: 48029483 |  | DIČ: CZ 48029483 |
| Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze |
| pod sp. zn. C 14616 |
| Zástupci: |  |  |
| - ve věcech smluvních: |
| - ve věcech technických: |
| Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace ) |
| tel.: |  | e-mail: |
| Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru technologická zařízení staveb, č. autorizace ) |
| tel.: |  | e-mail: |
| Bankovní spojení: |
| Č. účtu: |

# Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě.

Důvodem uzavření dodatku č. 1 je nutná úprava předmětu plnění a z toho vyplívající posun termínu plnění. V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstaly objektivně nepředpokládatelné skutečnosti, které nebyly studií prostorového uspořádání křižovatky Okružní, Hraniční x I. P. Pavlova řešeny (např. napojení stávajících chodníků, zachování stávající vzrostlé zeleně). Tyto skutečnosti bylo třeba projednat s kompetentními zástupci příkazce, čímž došlo k objektivnímu prodloužení zpracovávání projektové dokumentace.

Dodatkem č. 1 se tak mění čl. III, odstavec 2 smlouvy  – Předmět smlouvy a čl. V, odstavec 1 smlouvy – Termín plnění.

# II.  Předmět dodatku č. 1

# Článek III., odstavec 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se nově tímto zněním:

- Projektová dokumentace pod názvem „Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ“ bude řešit koordinovaný tah SSZ na ulici Hraniční, konkrétně křižovatky Brněnská x Hraniční, Čajkovského x Hraniční a I. P. Pavlova x Hraniční x Okružní a úpravu stávající křižovatky I. P. Pavlova x Hraniční x Okružní na světelně řízenou křižovatku s menšími stavebními úpravami zpevněných ploch a doplnění cyklistických tras. Celý tah musí být napojen  na optickou síť města Olomouce. Koordinační kabel je v současné době pouze mezi křižovatkami Brněnská x Hraniční a Čajkovského x Hraniční, je nutné jej prodloužit až po křižovatku I. P. Pavlova x Hraniční x Okružní. Všechny křižovatky budou vybaveny detekčními smyčkami, které budou sloužit k detekci všech druhů vozidel. Celý koordinovaný tah musí prostřednictvím řadičů SSZ komunikovat s dopravní ústřednou. Je nutné splnit následující požadavky:

křižovatka Brněnská x Hraniční:

  - dohledové kamery (ve všech směrech)

  - kamery s rozpoznáním registračních značek (ve směru od Brna)

  - výměna řadiče

křižovatka Čajkovského x Hraniční:

  - dohledová kamera (pouze ve směru na ulici Horní lán)

  - kamery s rozpoznáním registračních značek (pouze ve směru na ulici  Horní lán)

  - výměna řadiče

křižovatka I. P. Pavlova x Hraniční x Okružní:

  - úprava křižovatky dle studie „Prostorové uspořádání křižovatky Okružní, Hraniční x I. P. Pavlova“, součástí SSZ bude nový řadič

  - dohledové kamery (ve všech směrech)

  - kamery s rozpoznáním registračních značek (ve směru od aquaparku)

Podkladem pro úpravu stávající křižovatky I. P. Pavlova x Hraniční x Okružní je územní studie „Prostorové uspořádání křižovatky Okružní, Hraniční x I. P. Pavlova“ zpracovaná ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. v září 2017, ve variantě č. 3 (světelně řízená křižovatka).

Požadavky na řadiče SSZ jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

Součástí PD bude i projektová dokumentace pro provádění stavby přeložek inženýrských sítí dle požadavků jejich správců.

Článek V., odstavec 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se nově tímto zněním:

- Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

- Projektová dokumentace DUR vč. dokladové části

a podání žádosti o územní rozhodnutí                           nejpozději do 31. 5. 2019

- Projektová dokumentace DSP vč. dokladové části

a podání žádosti o stavební povolení                             do 120 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí

- Projektová dokumentace DPS, vč. soupisu stavebních

Prací, dodávek a služeb s výkazem výměr                     do 90 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

# Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

Příloha č. 1: Plná moc

| V Olomouci dne: 25.2.2019 | V Praze dne: |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| JUDr. Martin Major, MBA Náměstek primátora Statutární město Olomouc |  |