DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo  č.  79/2019/01

č.163/2019/01

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

se sídlem Tanvaldská 50, 463 11, Liberec XXX

zastoupený Pavlem Podlipným, vedoucím TO

IČO: 00262978

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 0984943369/0800

dále jen „objednatel“

a

ESRAM s.r.o.

se sídlem Pražská 2197/94, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupená Josefem Brožkem, jednatelem

IČ: 25796780

DIČ: CZ25796780

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 254514175/0300

zapsaná/ý v OR Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19728

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a tohoto dodatku. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

- Tento dodatek je uzavřen na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Doplnění osvětlení v parku Nové Vratislavice n.N., Liberec 30“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.

Článek I.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované ve smlouvě o dílo č. 79/2019/01..

Článek IV.
Čas a místo plnění

- Tímto dodatkem se prodlužuje termín předání celého díla nejpozději do 30.06.2019 z důvodu prodloužení dodacích lhůt ze strany výrobců a dodavatelů materiálů.

- Ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo č. 79/2019/01 zůstávají beze změn.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.

V Liberci dne 25.04.2019	V Jablonci n.N. dne 25.04.2019

Za objednatele:	Za zhotovitele:

………………………………	…………………………

Podlipný Pavel 	Josef Brožek

vedoucí TO	 jednatel